附件1

2011-2012年惠州市落实《规划》生态环保

重点项目建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 起止年限 | 总投资 （万元） | 到2011、2012年底 工作进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淡水河综合整治项目 | 削减工业污染物排放，淡水河、淡澳河综合整治（包括清淤、边坡工程等），淡水河流域生活污水处理厂建设及畜禽养殖业清理。 | 2008-2020 | 400000 | 2012年基本达到地表水Ⅴ类标准，基本恢复工业和景观用水功能 |
| 2 | 潼湖流域综合整治项目 | 削减工业污染物排放，潼湖流域综合整治（包括清淤、河道整治、生活污水处理厂建设、畜禽养殖业清理）。 | 2010-2015 | 39000 | 2012年底前实现阶段性整治目标。 |
| 3 | 西枝江流域污水处理工程 | 西枝江沿线各镇污水处理工程（污水处理厂、人工湿地等）建设。 | 2010-2015 | 4500 | 2011年动工建设，2012年底前基本建成投入使用。 |
| 4 | 工业锅炉清洁能源改造项目 | 淘汰或改造全市4蒸吨/小时以下燃煤锅炉，淘汰或改造高污染燃料禁燃区内使用的高污染燃料设施。 | 2010-2012 | 10000 | 2012年底前全面完成改造。 |
| 5 | 工业锅炉废气治理及在线监控建设 | 分阶段实现工业锅炉达标治理，完成20蒸吨/小时锅炉在线监控建设。 | 2010-2015 | 2000 | 到2012年底达到省《锅炉大气污染物排放标准》，完成在线监控。 |
| 6 | 汽车尾气整治工程 | 加油站、储油库、油罐车油气回收；机动车排气监督管理信息网络体系建设；提升车用油品质 | 2010-2015 | 4000 | 完成油气回收治理工作；建立机动车排气监管信息体系建设；全面提供符合国Ⅳ标准的车用油。 |
| 7 | 省危险废物综合处理示范中心项目 | 处理规模5万吨/年电子废物拆解处理工程、0.5万吨/年剧毒废物处置工程 | 2011-2015 | 11000 | 2011年前完成项目可研、环评立项等工作；2012年动工建设。 |
| 8 | 惠州市城市污泥生物堆肥BOT项目 | 处理规模10万吨/年城市生活污泥生物堆肥工程 | 2010-2012 | 4500 | 2011年前完成项目可研、环评立项等工作；2012年前建成投产。 |
| 9 | 西湖生态系统修复工程 | 在西湖平湖、菱湖水域开展生态系统修复 | 2010-2015 | 400 | 2011年启动相关工作，到2012年，修复水域水质达到《景观娱乐用水水质标准》B类标准。 |
| 10 | 惠州港区突发环境事故应急池 | 拟建设一座服务惠州港区油气库区的公共事故应急池，规模为10000M3 | 2010-2013 | 1000 | 2011年前完成项目可研、环评立项等工作；2012年动工建设、2013 年完成建设并通过验收 |
| 11 | 大亚湾第二条污水排海管线项目 | 新建一条污水排海管线，排污量约为3800立方米/秒，海上管线全长约38km。 | 2010-2014 | 73000 | 2011年前完成项目可研、环评立项等工作；2012年完成初步设计；2013年动工建设；2014 年完成建设并投入使用。 |
| 12 | 重金属污染源综合整治项目 | 电镀基地外保留电镀企业工艺及污染防治设施全面提升工程 | 2010-2015 | 5000 | 2012年完成阶段性工作任务。 |