附件2

2011-2012年惠州市城镇生活污水处理设施建设任务表

| 县（区） | 项 目 名 称 | 规模 （万吨/日） | 建设任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠城区 | 水口污水处理厂二期 | 3 | 2011.12底前试运行。 |
|  | 小金污水处理厂二期 | 3 |  |
|  | 马安生活污水处理设施 | 1 | 2011.12月底前动工，2012.06底前试运行。 |
|  | 汝湖生活污水处理设施 | 1 |  |
| 仲恺高新区 | 陈江污水处理厂二期 | 3 | 2011.12底前试运行。 |
|  | 沥林生活污水处理厂 | 2 |  |
|  | 潼侨生活污水收集管网 | 1 |  |
|  | 仲恺污水处理厂二期 | 4 | 2011.12月底前动工，2012.06底前试运行。 |
|  | 潼湖生活污水处理设施 | 1 |  |
| 惠阳区 | 沙田镇生活污水处理厂 | 1 | 2011.12底前试运行。 |
|  | 永湖镇生活污水处理厂 | 0.5 |  |
|  | 惠阳城区第二生活污水处理厂 | 2 |  |
|  | 镇隆污水处理设施 | 1 | 2011.09月底前动工，2012.06底前试运行。 |
|  | 丁山河、黄沙河、屯梓河区域污水处理设施 | 2 |  |
|  | 良井生活污水处理设施 | 1 |  |
|  | 平潭生活污水处理设施 | 1 |  |
| 博罗县 | 杨村镇污水处理设施（含杨侨镇） | 0.5 | 2011.12底前试运行。 |
|  | 园洲污水处理厂二期 | 4 |  |
|  | 博罗县福田镇生活污水处理厂 | 1 |  |
|  | 石湾污水处理厂二期 | 2 |  |
|  | 龙溪生活污水处理厂二期 | 1 | 2011.12月底前动工，2012.06底前试运行。 |
|  | 长宁（罗浮山景区）生活污水处理设施 | 1 |  |
|  | 龙华生活污水处理设施 | 1 |  |
| 惠东县 | 稔山镇污水处理厂 | 1 | 2011.12底前试运行。 |
|  | 多祝生活污水处理设施 | 0.5 |  |
|  | 大岭生活污水处理厂 | 2 |  |
|  | 白花镇生活污水处理设施 | 2 |  |
|  | 巽寮生活污水处理设施 | 1 |  |
|  | 梁化生活污水处理设施 | 0.3 | 2011.12月底前动工，2012.06底前试运行。 |
|  | 惠东县城生活污水处理厂二期 | 2 |  |
|  | 平海生活污水处理设施 | 1 |  |
| 大亚湾开发区 | 中心区生活污水处理厂二期 | 3 |  |