附件1

惠州市2012年工作要点责任分工表

| 序号 | 工作或项目名称 | 完成期限 | 2012年工作目标 | 牵头单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进中海油二期1000万吨炼油、100万吨乙烯开工建设 | 2012年底 | 石化区九丰钢构厂场地平整工程计划6月底交地；D1D2地块西南区三角地及西三路南段场地平整工程计划10月份交地；石化区D1地块软基处理工程计划10月份动工；E1F1地块场平及配套工程华德管线区域计划6月底竣工交地；D3D4地块南风岭剩余土石方工程计划年底交地；力争年内获得国家发改委核准 | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 2 | 促进中海油乐金ABS早日投产 | 2013年3月 | 加快组织施工及长期设备采购招标工作，保障一期项目无障碍施工，全力协助项目办理免税设备进口报批，全力帮助企业办理二期项目报批 | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 3 | 粤台石化合作基地建设 | 中长期 | 举办一场精细化工产业或台湾合作项目的专场招商会，推介粤台石化合作基地；鼓励台湾和桐化学项目和台湾李长荣橡胶项目在大亚湾增资扩股，加快推进李长荣橡胶10万吨/年丁苯热塑性弹性体SBS改扩建项目、3万吨/年氢化溶液丁苯橡胶SEBS、5万吨/年三元乙丙橡胶EPDM、智盛化学二期6万吨/年阴离子表面活性剂项目（磺化项目）、12万吨/年醇醚及10万吨/年轻蜡项目等台资石化项目的前期审批工作，力促项目早日开工建设 | 大亚湾开发区管委会、市台务局 | 王 胜 |
| 4 | 大亚湾精细化工园建设 | 2012年底 | 计划配合石化区新增填海扩区报批情况，作为取土石点开发B地块约1000万方土石方 | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 5 | 惠阳鸿海精细化工基地建设 | 2014年 | 推动30家入园企业动工，20家企业试投产；完善道路、供电、给排水等基础设施 | 惠阳区政府 | 王 胜 |
| 6 | 大亚湾石化区填海扩区 | 2012年底 | 计划6月获批第一宗48公顷用海，3月申请第二宗48公顷用海，7月申请第三宗48公顷用海，及时开展填海作业 | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 7 | 液晶电视生产基地建设 | 2013年 | 协助TCL液晶面板项目2012年8月扩产增线；积极引进华星光电配套项目，争取2012年底引进两家 | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 8 | 中兴新产业园建设 | 2016年 | 完成一期供地剩余约15万平方米土地招拍挂，开展规划设计、勘探等前期工作，力争8月动工建设 | 惠阳区政府 | 王 胜 |
| 9 | 雅图视频光电基地建设 | 2016年 | 督促雅图公司完成商业用地摘牌、督促惠城区政府完成项目用地的清场，尽快启动奠基动工建设 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 10 | 省市共建战略性新兴产业基地建设 | 2012年底 | 力争新增省市共建战略性新兴产业基地1个 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 11 | 粤台光电基地建设 | 中长期 | 成立专门的政府工作领导小组，负责粤台光电合作基地的建设、管理工作。引导和支持龙头企业和配套企业迁移入园或新建厂房。支持粤台企业拓展有潜力、有规模的新项目。积极调动、整合惠州市各科研机构、仲恺高新区和各龙头企业的研究力量、研究资源与研究网络，建立粤台光电产学研体系。建立和完善各种中介服务机构，尽快成立粤台光电行业协会 | 仲恺高新区管委会、市台务局 | 王 胜 |
| 12 | LED产业基地建设 | 2016年 | 依托科锐LED芯片等龙头项目，积极引进下游及配套企业，打造LED产业基地和LED城市 | 市科技局 | 王 胜 |
| 13 | LED城市建设 | 2013年 | 继续推进LED绿色照明示范城市建设 | 市科技局 | 王 胜 |
| 14 | 启动博罗汽车产业园区建设 | 2017年 | 继续完善东部汽车产业园区12.5平方公里的总体规划和控制性详细规划，以及西部汽车产业园区5288亩总体规划；东部园区完成征地面积2300亩，西部园区完成征地面积2280亩；东部园区争取土地场平面积1300亩，争取年内完成主要道路3.9公里路基及给水、排水、污水管网建设，西部园区争取年内完成主要道路6公里路基及给水、排水、污水管网建设；两园区从变电站铺设高压电缆或架空高压线至园区内，东部园区年内投产供水，西部园区年内建好现有自来水厂至园区的供水管网；东部园区上半年完成污水处理厂设计、立项、招投标工作，下半年启动建设。同时，两园区大力开展招商选资工作 | 博罗县政府 | 王 胜 |
| 15 | 惠阳洋纳汽车电子信息产业园区建设 | 2015年 | 加大土地盘整力度，解决落户企业用地指标；完善横一路、黄沙河整治等基础设施；推动赛瓦特动力（二期）项目建设 | 惠阳区政府 | 王 胜 |
| 16 | 启动惠东新能源汽车项目建设 | 2013年9月 | 项目一期土地摘牌，办理全部开工手续；正式动工，进行厂房及配套设施建设；动力电池、电机、整车装配项目设备采购；小批量生产新型纯电动中巴、大巴；产业园项目车用LED、电控系统等配套项目申请备案；新技术新产品研发试制，申请相关知识产权；技术人员、产业工人招聘与培训 | 惠东县政府 | 王 胜 |
| 17 | 国家石油储备基地建设 | 2015年 | 投资计划30000万元；建设储运设施，原油输送管路 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 18 | 惠东东山海风电场建设 | 2013年 | 地形测绘、微观选址、征地；设计、设备、施工、监理等招标；勘察设计、三通一平、土建施工、升压站建设等 | 惠东县政府 | 张 瑛 |
| 19 | 大亚湾LNG电厂二期前期工作 | 2012年底 | 项目获省发改委核准，开工建设 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 20 | 国华二期热电联产前期工作 | 2012年底 | 取得国家发改委同意项目开展前期工作 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 21 | 平海电厂二期前期工作 | 2012年底 | 列入省十二五能源发展规划 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 22 | 丰达电厂二期前期工作 | 2012年底 | 列入省十二五能源发展规划，落实气源 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 23 | 天然气管道进入市区 | 2014年 | 开始实施市区天然气置换 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 24 | 天然气管道进入博罗县 | 2013年 | 建设博罗县产业园区天然气气化站1座、 博罗县罗阳镇天然气气化站2座 | 博罗县政府 | 张 瑛 |
| 25 | 荃湾港区国际集装箱码头建设 | 2013年 | 加快集装箱码头建设，力争实现第一泊位投产、第二泊位完成软基处理，年度投资计划5亿元 | 市港务管理局 | 王 胜 |
| 26 | 深能源煤码头建设 | 2013年 | 推动项目全面开工，完成陆域形成和护岸工程，年度投资计划4亿元 | 市港务管理局 | 王 胜 |
| 27 | 惠州机场复航 | 2013年 | 完成投资5亿元，年内实现惠州机场民用航空复航 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 28 | 启动“空港”经济区建设 | 中长期 | 年内机场复航 | 市经信局，惠阳区政府 | 王 胜 |
| 29 | 创建旅游强县 | 2013年 | 成立创建工作领导小组，制定方案，分解任务；对照标准查漏补缺，收集整理创建档案；加快与旅游发展相配套的公共基础设施如道路的建设 | 市旅游局，惠东县政府 | 王 胜 |
| 30 | 西湖创建国家5A级景区 | 2015年 | 完成西湖风景区旅游总体规划；完善红花湖景区的游客服务中心和停车场及配套设施建设；编制完成西湖景区创国家级旅游景区实施方案 | 市旅游局、园林局 | 王 胜 |
| 31 | 罗浮山景区创建国家5A级景区 | 2015年 | 完成罗浮大道升级改造及景观装饰工程、罗浮山旅游文化广场及游客服务中心项目；完成酥醪景区入口工程建设项目；飞云顶主景区旅游基础配套设施项目；重新设计制作景区标识系统 | 市旅游局，博罗县政府 | 王 胜 |
| 32 | 南昆山景区创建国家5A级景区 | 2016年 | 启动环南昆山旅游区创国家5A级旅游景区工程；启动编制环南昆山旅游景区总体规划 | 市旅游局，龙门县政府 | 王 胜 |
| 33 | 巽寮湾五星级酒店群建设 | 2013年 | 嘉华度假酒店C区大厅，D、E区300间客房和F区宴会厅、中西餐厅7月份完成并试业，A、B区今年底完工；康帝度假酒店5月底完成主体建设，今年底完成室内外墙砌筑并进入装修；海辰度假酒店A、C区9月份完成全部工程，B区12月完成全部工程 | 惠东县政府 | 王 胜 |
| 34 | 组建惠州农村商业银行 | 2012年底 | 组建1家惠州农村商业银行 | 市金融工作局 | 张 瑛 |
| 35 | 推动企业上市 | 2012年底 | 推动7家企业上市(中小板、创业板3家，天津股权交易所4家） | 市金融工作局 | 张 瑛 |
| 36 | 组建风投基金公司 | 2012年底 | 组建3家风投基金公司 | 市金融工作局 | 张 瑛 |
| 37 | 大亚湾开发区园区基础设施建设 | 2012年底 | 计划6月北环路市政工程竣工通车，7月份完成2.65公里绿化景观工程，9月份初步实现石化区封闭管理，10月份完成滨海十三路至东环路段1.46公里路面 | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 38 | 仲恺高新区园区基础设施建设 | 2015年 | 惠南产业园全面完成二期A区1KM的基础设施建设工作；东江产业园继续推进东兴片区土石方平整工程，园区主、次干道路网及其配套设施建设，加快110KV东兴变电站、LNG气化站和水质净化中心等项目建设；仲恺核心区完成道路、排水、电力、通信工程建设；投入3.88亿元建设新华大道一期工程;投入0.8亿元实施潼湖水厂首期建设工程的土地平整、土建施工及设备安装 | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 39 | 筹办“惠货全国行”长沙大型展销会 | 2012年6月 | 深入推进“惠货全国行”，继续搞好“扩大内需”活动，帮助我市企业拓展国内市场 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 40 | 筹办“惠货全国行”哈尔滨大型展销会 | 2012年9月 | 深入推进“惠货全国行”，继续搞好“扩大内需”活动，帮助我市企业拓展国内市场 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 41 | 实施“百十亿”民营企业、民营企业家培育工程 | 2012年12月 | 实施“百十亿”民营企业培育工程：全市民营企业和个体工商户总数达到24万户以上，产值超亿元民营企业100户以上、产值超10亿元10户以上，民营经济实现增加值850亿元，占全市GDP37%以上。实施民营企业家培育工程：年内组织民营企业家赴境外、党校、名校培训 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 42 | 筹办1场惠州电子产品国外展销会 | 2012年8月 | 举办“巴西（圣保罗）惠州产品展销会”；在巴西圣保罗举办一场小型的惠州产品推介暨招商引资推介会 | 市外经贸局 | 王 胜 |
| 43 | 完成100家来料加工企业不停产转型 | 2013年 | 完成70家来料加工企业不停产转型 | 市外经贸局 | 王 胜 |
| 44 | 编制实施《深莞惠交通运输一体化规划》 | 2012年底 | 继续推进规划编制工作，争取年底完成初稿 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 45 | 莞惠城际轨道建设 | 2014年 | 完成投资计划150000万元，确保工程建顺利推进；仲恺高新区完成征地拆迁 | 市发展改革局，仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
|  |  |  | 负责莞惠城际轨道惠城区范围内征地拆迁工作，重点推进西湖站、江北动车运用所等控制性工程征地拆迁 | 市公用事业局、国土资源局，惠城区政府 | 邓庆忠 |
| 46 | 厦深铁路建设 | 2013年 | 完成投资计划86000万元；路基桥涵施工，架桥、铺轨 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 47 | 仁深高速博深段建设 | 2012年底 | 完成投资18亿元，加快路基、桥涵和路面施工，争取年底建成通车 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 48 | 广惠高速东延线建设 | 2013年 | 完成投资3亿元，完成路基工程86%、桥梁涵洞76.8%、范和港大桥88%、路面工程12%、交通工程及沿线设施26% | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 49 | 惠大高速建设 | 2013年 | 完成投资5亿元，完成征地拆迁，完成桥梁下结构工程90% | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 50 | 从莞高速惠州段建设 | 2013年 | 完成投资6亿元，加快路基、桥涵和隧道施工 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 51 | 惠深高速惠州段改扩建 | 2014年 | 完成投资4亿元，加快路基、桥涵和隧道施工 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 52 | 潮莞高速惠东段前期工作 | 2016年 | 加快项目初步设计等前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 53 | 汕湛高速石坝段前期工作 | 2014年 | 加快项目初步设计等前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 54 | 大广高速龙门段前期工作 | 2015年 | 加快项目初步设计等前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 55 | 河惠莞高速前期工作 | 2017年 | 开展项目前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 56 | 沙清高速前期工作 | 2017年 | 开展项目前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 57 | 惠城至龙门高速前期工作 | 2020年 | 开展项目前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 58 | 仁深高速龙门至博罗段前期工作 | 2016年 | 开展项目前期工作 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 59 | 跨市普通干线公路网建设 | 2015年 | 加快江南至潼湖公路、园洲龙江东江大桥、X225线秋湖路口至坑梓段建设工程、东莞火车站-广惠高速连接线（石湾大道）建设 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 60 | 完善跨市公交化客运班线 | 2012年底 | 继续优化和完善既有线路，新开西南大道—兰竹东路、石化大道—锦绣东路、龙海二路—丹梓东路等三条新对接道路的跨市公交化运营班线 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 61 | 东莞（惠州）产业转移工业园首期基础设施建设 | 2016年7月 | 强力推动园区基础设施建设，确保首期基础设施建设工程基本完成;抓好招商选资和项目建设工作，加强公共服务建设;加快园区土地征用和盘整，完成县城柑桔场、良种场的盘整改制工作，做好2011年度园区目标责任考核评价工作 | 龙门县政府 | 王 胜 |
| 62 | 惠东省级产业转移园建设 | 2015年 | 推进俱昌路、俱荣路、惠福路、惠州大道两旁美化、绿化工程以及新能源动力区、土石方平整工程的建设 | 惠东县政府 | 王 胜 |
| 63 | 启动“坪清新”片区建设 | 中长期 | 达成“坪清新”开发合作协议，编制发展规划方案，形成对接工作机制，尽快启动前期基础设施建设 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 64 | 加强惠州农产品生产基地建设 | 2012年底 | 打造4-6个“菜篮子”蔬菜生产示范基地 | 市农业局 | 黄树正 |
| 65 | 编制实施《深莞惠区域协调发展总体规划》 | 2012年底 | 形成总审稿送深莞惠三市政府审定 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 66 | 编制实施《城镇群协调发展规划》 | 2012年底 | 进一步完善深化规划草案 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 67 | 关闭淡水河、潼湖流域内重污染企业 | 2012年12月 | 淡水河、潼湖流域内各淘汰30%以上重污染企业，其中惠阳区17家，仲恺高新区16家，大亚湾开发区1家 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 68 | 淡水河、潼湖流域各镇全部建成污水处理设施并投入运营 | 2012年9月 | 淡水河流域：6月底前完成沙田、永湖、惠阳城区二厂（秋西）、良井和“三河流域”污水处理设施及配套管网建设。潼湖流域：6月底前完成仲恺二期及配套管网建设；9月底前完成陈江二期、沥林污水处理厂配套管网建设，完成潼湖、镇隆污水处理厂及配套管网建设，完成潼侨污水管网收集工程建设 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 69 | 抓好西安电子科技大学在惠设立国家重点实验室分支机构 | 2012年底 | 共建宽禁带半导体国家重点学科实验室惠州分中心 | 市科技局 | 王 胜 |
| 70 | 抓好武汉大学在惠设立国家重点实验室分支机构 | 2012年底 | 创建国家卫星定位系统工程技术研究中心惠州华阳分中心 | 市科技局 | 王 胜 |
| 71 | 抓好中国石油大学在惠设立国家重点实验室分支机构 | 2013年 | 继续抓好中国石油大学在惠设立国家重点实验室分支机构工作 | 市科技局 | 王 胜 |
| 72 | 组建电子信息研究院 | 2014年 | 继续推进电子信息研究院的组建 | 市科技局，仲恺高新区管委会 | 王 胜 |
| 73 | 石油化工研究院建设 | 2014年 | 继续推进石油化工研究院建设 | 市科技局，大亚湾开发区管委会 | 王 胜 |
| 74 | 新组建省级以上工程中心2家 | 2012年底 | 新组建省级以上工程中心2家 | 市科技局 | 王 胜 |
| 75 | 完善仲恺高新区科技创新服务中心孵化器功能 | 2012年底 | 完成科创中心大院整体升级改造工作；启动区内专业孵化器建设，完成陈江、惠环孵化器筹建；启动民间资本共建孵化器 | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 76 | 完善留学人员创业园孵化器功能 | 2013年 | 启动异地孵化体系建设，完成位于中国北京和美国波士顿的异地孵化物理空间准备 | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 77 | 仲恺高新区国家创新型特色园区建设 | 2013年 | 制订创新型特色园区建设方案，争取获得国家科技部的“国家创新型特色园区”认定；引进至少1家国家级研发机构；园区财政的科技拨款占园区全部财政支出比例高于4%；园区内企业孵化器服务场地总面积超过10万平方米 | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 78 | 惠州云计算智能终端创新型产业集群建设 | 2015年 | 加快推进区内产业实现从“云”到“端”的有机结合。2012年启动建设“一个创新联盟”、“三个重大平台”、“一个产业基地”和“一个示范项目” | 仲恺高新区管委会 | 张 瑛 |
| 79 | 大亚湾科技创新园建设 | 2012年底 | 引进中海油研发培训中心落户；组建院士工作站；引进1-2个总部经济项目；6月,专家公寓楼A栋、研发实验楼A栋及设备房工程完成总工程量的100%;12月，创新大厦工程完成总工程量的80%;完成研发孵化楼B栋工程总量的50% | 大亚湾开发区管委会 | 张 瑛 |
| 80 | 新认定高新技术企业15家 | 2012年底 | 新认定高新技术企业15家以上 | 市科技局 | 王 胜 |
| 81 | 新认定省级创新型企业3家 | 2012年底 | 新认定省级创新型企业3家以上 | 市科技局 | 王 胜 |
| 82 | 新培育民营科技企业20家 | 2012年底 | 新培育民营科技企业20家以上 | 市科技局 | 王 胜 |
| 83 | 高新技术产品产值增长10%以上 | 2012年底 | 高新技术产品产值增长10%以上 | 市科技局 | 王 胜 |
| 84 | 组建产学研技术创新联盟1家 | 2012年底 | 组建车载信息终端产学研技术创新联盟 | 市科技局 | 王 胜 |
| 85 | 组建产学研创新平台2家 | 2012年底 | 组建省部产学研结合科技创新平台2家 | 市科技局 | 王 胜 |
| 86 | 引进科技特派员50名 | 2012年底 | 引进省部企业科技特派员50名 | 市科技局 | 王 胜 |
| 87 | 专利申请量、授权量分别增加30%以上 | 2012年底 | 专利申请量、授权量分别增加35%以上 | 市科技局 | 王 胜 |
| 88 | 引进深圳股权投资机构在惠建立市级科技创新引导基金 | 2013年 | 联合建立市级科技创新引导基金 | 市科技局 | 王 胜 |
| 89 | 建设粤台科技合作与交流基地 | 中长期 | 进一步推进粤台科技合作与交流基地建设 | 市科技局 | 王 胜 |
| 90 | 建设“环大亚湾经济带” | 中长期 | 编制《环大亚湾经济带经济社会发展总体规划》、《环大亚湾经济带空间发展规划》、《稔平半岛区域发展中长期规划》，争取《纯洲岛片区区域建设用海总体规划》获得国家海洋局批准；推进惠东凌坑至碧甲高速公路建设；加快将惠州港建设成为年吞吐能力超亿吨的大港；力促中海油二期1000万吨炼油、100万吨乙烯项目开工建设；加强同中广核集团和国家、省有关部门沟通配合，力促惠东核电项目开工建设。推进区域内石化、电子、能源、旅游、汽车、现代服务业的协调发展 | 市发展改革局 | 张 瑛 |
| 91 | 启动云山东江大桥建设 | 待定 | 完成勘察设计、各项行政审批等前期工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 92 | 四环路南段道路工程 | 待定 | 实施第一标段（仲恺大道到惠南大道）建设，完成投资5000万元 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 93 | 启动惠新大道及梅湖大道建设工程 | 待定 | 开展项目前期工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 94 | 启动金恺大道建设 | 待定 | 开展项目前期工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 95 | 启动金榜路（红花湖路至金迪星苑段）拓宽改造工程 | 待定 | 开展项目前期工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 96 | 启动红花湖路及其交叉口拓宽改造工程 | 待定 | 开展项目前期工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 97 | 惠州大道东段改造 | 2012年 | 力争2012年6月建成通车 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 98 | 三环路改造工程 | 2013年 | 完成投资2亿元 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 99 | 云山东路沥青罩面工程 | 2012年底 | 建设沥青罩面工程 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 100 | 惠民大道沥青罩面工程 | 2012年底 | 建设沥青罩面工程 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 101 | 惠南大道（三环路至福长岭段）沥青罩面工程 | 2012年底 | 建设沥青罩面工程 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 102 | 仲恺大道及鹅岭南路改造工程 | 2014年 | 完成各项前期工作及施工前的准备工作 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 103 | 建设环城西路与中山西路交叉口人行天桥 | 2012年底 | 年底全面建成 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 104 | 建设江北义乌商品城人行天桥 | 2012年底 | 年底全面建成 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 105 | 完善河南岸中心小学周边城市道路（属市区捆绑建设部分连接路和经济适用房配套道路BT项目内的斑璋湖路前段、斑璋湖路后段、群芳路北段等3个工程项目） | 待定 | 跟踪协调国土部门和城区政府尽快完成征地拆迁工作；待征地拆迁工作完成后督促BT投资方进场施工 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |
| 106 | 马安围平马围合围加固工程 | 2013年 | 继续进行堤防加固；基本完成新民排涝站和大沥口排涝站建设；动工建设澳背排涝站；完成投资11000万元 | 市水务局 | 黄树正 |
| 107 | 客运南站综合交通枢纽 | 2014年 | 完成投资5000万元，加快基础工程、主站房主体工程 | 市国资委 | 邓庆忠 |
| 108 | 莞惠城际轨道西湖站城市综合体 |  | 计划完成安置小区的规划及设计工作，推进西湖站城市综合体的建设工作 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 109 | 江北市民乐园地下空间综合开发 | 2013年12月 | 9月底前完成一期项目前期工作，10月初动工建设 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 110 | 水东传统风貌街区改造 |  | 完成A1地块建筑主体的施工建设，争取A2、A3地块动工建设。完成A1地块泵站迁移和A5地块（面积约1万㎡）建筑施工建设的竣工验收。完成A2地块水东西路42号（市级文物保护单位）恢复重建工作 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 111 | 推进“三旧”改造 | 2012年底 | 加快在建的惠城区小金口街道办金鸡村陈塘村三旧改造、水北二期拆迁安置工程、大亚湾经济技术开发区街道办上杨村委会上杨村小组、大亚湾经济技术开发区西区街道办上田村委会上田村小组、淡水街道坝尾村等项目进度 | 市国土资源局 | 邓庆忠 |
| 112 | 完善省立绿道配套设施 | 2012年底 | 完善省立绿道全线慢行道、绿化、标识系统、城际交界面以及驿站、卫生和安全设施、服务区内停车场、自行车租赁、信息咨询、商业服务、安全救助、环卫标志等相关服务配套设施，使之成熟完善并全部投入使用 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 113 | 数字城管建设 | 2014年 | 项目分一、二期建设，第一期计划总投资3556.8万元，2012年计划投资1546.93万元。建设基础系统和环境的建设，包括九大基础子系统、接入公安交警等视频资源、监督指挥中心系统、服务器及机房建设等。一期工程预计2014年建成，将覆盖四环内建成区200平方公里 | 市城管执法局 | 邓庆忠 |
| 114 | 完成省下达的节能减排任务 | 2012年底 | 完成省下达的单位GDP能耗下降目标 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 115 | 垃圾中转站建设 | 2012年底 | 惠城区建设4座，县（区）各建设2座 | 市环卫局 | 邓庆忠 |
| 116 | 生活垃圾无害化处理厂建设 | 2012年底 | 各县至少建成一座无害化处理场（厂） | 市环卫局 | 邓庆忠 |
| 117 | 城镇生活垃圾处理率达85% | 2012年底 | 城镇生活垃圾处理率达85% | 市环卫局 | 邓庆忠 |
| 118 | 通过国家环保模范城市复查 | 2012年6月 | 落实省对我市环保模范城市复查预评估意见的整改，做好国家对我市环保模范城市复查的迎检工作，确保顺利通过国家环保模范城市复查 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 119 | 启动国家生态市创建工作 | 2012年底 | 召开启动国家生态市创建工作动员大会，正式启动国家生态市创建工作 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 120 | 生态乡镇建设 | 2012年底 | 全年创建2个省级生态示范镇 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 121 | 创建20个生态示范村 | 2012年底 | 全年创建20个生态示范村 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 122 | 12大特色农产品种植面积210万亩以上 | 2012年底 | “十二大”特色农业计划种植面积稳定在210万亩以上 | 市农业局 | 黄树正 |
| 123 | 新增现代农业示范基地20个以上 | 2012年底 | 建成连片500亩以上的现代农业示范基地15个，5000亩以上的5个 | 市农业局 | 黄树正 |
| 124 | 新增省级以上农业龙头企业2家，市级农业龙头企业11家以上 | 2012年底 | 推荐一批市级农业龙头企业申报、竞争省重点农业龙头企业，新增市级农业龙头企业11家以上 | 市农业局 | 黄树正 |
| 125 | 新增省级农民专业合作社示范社3家，市级合作示范社20家 | 2012年底 | 扶持发展省级合作示范社3家，市级合作示范社20家 | 市农业局 | 黄树正 |
| 126 | 农业科技贡献率58% | 2012年底 | 农业科技贡献率提高到58% | 市农业局 | 黄树正 |
| 127 | 新增省市名优产品8个以上 | 2012年底 | 新增省名牌农产品2个以上，市名优农产品6个以上 | 市农业局 | 黄树正 |
| 128 | 推进博罗县省级水利建设示范县建设 | 2013年 | 实施山洪灾害防治非工程措施1宗、中小河流治理工程3宗、小型水库除险加固工程4宗、小流域综合治理工程2宗、农村中型及重点小型机电排灌工程6宗、中型灌区改造4宗。计划完成投资43800万元 | 博罗县政府，市水务局 | 黄树正 |
| 129 | 推进惠城区中央财政小型农田水利重点县建设 | 2014年 | 整治灌溉渠道130km,计划完成投资3355万元 | 惠城区政府，市水务局 | 黄树正 |
| 130 | 整治标准农田12万亩 | 2012年底 | 建成现代标准农田12万亩（含市新增中低产田改造资金项目5万亩） | 市农业局 | 黄树正 |
| 131 | 推进万亩以上中型灌区和万亩以下山区小型灌区改造 | 2020年 | 推进列入省级规划内的山区小型灌区的前期工作 | 各县（区）政府，市水务局 | 黄树正 |
| 132 | “村村通自来水”工程 | 2020年 | 力争除大亚湾外的其他六个县（区）完成村村通自来水工程建设规划；督导惠阳区参与全省村村通自来水建设示范县竞争性评审，力争年内动工建设 | 各县（区）政府，市水务局 | 黄树正 |
| 133 | 机场路建设 | 2012年 | 力争2012年4月底完成机场路一期工程建设 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 134 | 国道324线惠东白云仔至陈塘收费站及博罗云步桥至老围段路面大修 | 2012年5月 | 力争2012年5月全面完工 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 135 | 国道205线石坝至新墟段改造建设 | 2013年 | 完成前期立项，力争7月动工建设 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 136 | 省道357线平潭至镇隆段改造建设 | 2013年 | 完成前期立项，力争6月动工建设 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 137 | 省道244线蓝田至青塘段改造建设 | 2013年 | 完成前期立项，力争5月动工建设 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 138 | 省道340线秀埔至石坝段改造建设 | 2012年 | 于2012年1月5日动工改造，力争下半年完成 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 139 | 省道255线龙桥大道改造建设 | 2014年 | 加快项目勘察设计工作，力争年内开工 | 博罗县政府 | 王 胜 |
| 140 | 龙桥东江大桥改造建设 | 2015年 | 完成前期立项，力争8月动工建设 | 市公路管理局 | 王 胜 |
| 141 | 完成800公里新农村公路硬底化改造 | 2012年底 | 投入2.8亿元，建设800公里新农村公路 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 142 | 完成50公里县道改造 | 2012年底 | 力争投入1.5亿元，完成县道50公里改造 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 143 | 开展新一轮农村电网建设 | 2013年6月 | 投资6.6亿元，年内组织开展2012年配网基建项目立项、施工招标、物资采购等工作，在各沿途村镇有关当地政府的大力配合、支持协调下积极开展农村电网建设工作，年底前完成项目总投资的80% | 惠州供电局 | 王 胜 |
| 144 | 实施“幸福农村”信息化工程 | 2016年 | 将光纤延伸至自然村村民聚集地区，预算投资1.2亿元，完成2073个自然村的网络建设，为5万户农民装通宽带和互联网电视 | 市经济和信息化局 | 王 胜 |
| 145 | 打造名镇2个、名村20个 | 2012年6月 | 推进博罗县长宁镇、横河镇2个名镇和惠城鹿颈村、惠阳周田村、惠东新村村、博罗田牌村等20个名村建设 | 市委农办（农业局），市住房和城乡规划建设局 | 黄树正 邓庆忠 |
| 146 | 实施扶贫项目 | 2012年底 | 巩固完善各有关县脱贫项目的投入使用及有关合同，充分发挥脱贫项目的效益，确保贫困村有稳定分红收入 | 市扶贫办 | 黄树正 |
| 147 | 推进扶贫开发“户户有就业”工程 | 2012年底 | 举办20场扶贫开发招聘会 | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 148 | 确保扶贫“双到”任务高标准完成 | 2012年底 | 贫困户稳定脱贫，人均年纯收入稳定达到2500元以上，贫困村基本改变落后的面貌，顺利通过省的考核验收 | 市扶贫办 | 黄树正 |
| 149 | 实现教育“创强”“镇镇皆强镇” | 2012年底 | 将我市目前未达标的10个镇在今年12月前创建成省教育强镇 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 150 | 启动省教育现代化先进市创建工作 | 2012年3月 | 召开全市创建省教育现代化先进市动员大会 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 151 | 实施“人民教育家培养计划” | 2015年 | 拟定培养细案，启动培养工作；确定培养对象的专项研究课题；为培养对象配备专家顾问和建立信息资源渠道；构建实施培养工作运作机制；开展课程学习等工作 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 152 | 推进义务教育均衡发展试点工作 | 2020年 | 围绕“三对等一保障”工作目标，召开全市义务教育均衡发展现场会，推广惠阳区实现区域内均衡发展经验，全力推进惠城区、大亚湾开发区、仲恺高新区今年实现区域内义务教育达到基本均衡。继续深入推进18项试点项目实施，提升义务教育均衡发展总体水平 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 153 | 加快乡镇规范化中心幼儿园建设 | 2012年底 | 全面推进《惠州市学前教育三年行动计划》，完成乡镇中心幼儿园建设任务 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 154 | 建成市技师学院二期 | 2012年底 | 市技师学院校园建设包括：学生宿舍、培训楼、实习工厂、教学楼、食堂、室内文体中心、校道、绿化等工程 | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 155 | 建成中职新城 | 2012年 | 市商贸旅游高级职业技术学校东校区建设工程计划在9月建成投入使用;市卫生高级职业技术学校（卫生职业技术学院）建设工程（除附属医院外）计划在9月建成投入使用 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 156 | 推动文明城市标兵创建工作 | 2014年 | 顺利通过2012年全国城市文明程度指数测评 | 市文明城市工作局 | 邓庆忠 |
| 157 | 创建国家三级以上博物馆3家 | 2014年 | 惠东、博罗两县博物馆完成工程立项、开工建设，龙门县对现博物馆进行升级改建，新增非遗展厅，完善部分展厅 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 158 | 创建国家一级文化馆2家 | 2013年 | 惠城区文化馆今年完成工程立项、设计、选址及开工建设，龙门县对现文化馆进行升级改建，新增和完善功能室各3个 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 159 | 创建国家二级以上档案馆2家 | 2012年底 | 惠城区档案馆晋升国家二级档案馆；惠阳区档案馆晋升国家一级档案馆 | 市档案局 | 刘冠贤 |
| 160 | 创建省一级以上综合文化站25家 | 2012年底 | 按照省下达的考核指标，全年共实现25家文化站达到省一级站以上标准 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 161 | 申报国家历史文化名城 | 2014年 | 开展创建工作调研，制定工作方案，启动创建国家历史文化名城工作 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 162 | 深化医药卫生体制改革 | 2020年 | 全面完成73间乡镇卫生院和1052间农村卫生站标准化建设；全市所有享受财政补助的农村卫生站和政府办社区卫生服务站全面实施国家基本药物制度；全市所有城乡常住居民人人享有基本公共卫生服务和基本医疗服务；全力推进区域卫生信息平台建设，初步建立市级卫生信息平台；全面推进县级公立医院改革 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 163 | 城乡居民医保各级财政补助标准提高到240元以上 | 2012年底 | 补助标准由2011年的每人每年210元提高到252元 | 市财政局 | 张 瑛 |
| 164 | 建设区域医药卫生信息化服务与管理平台 | 2013年 | 制定卫生信息平台建设技术方案；完成市级卫生信息平台第一阶段的软硬件部署、软件开发和培训；全面建立规范化的居民电子健康档案；推进基层医疗卫生机构管理信息系统的试点使用工作；推广居民健康卡使用 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 165 | 推动第一人民医院创三甲医院 | 2013年 | 按三级甲等的标准完成规划设置、设备配置、学科建设以及人才引进和配置；加大科研、成果和医疗资源配置的力度；加大财政的支持力度；协调惠州日报社的搬迁工作 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 166 | 创建中医药强市 | 2012年底 | 建成市中医医院新院；所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心设有规范化中医科、中药房；推广使用中医药适宜技术，要求乡镇卫生院、社区卫生服务中心使用10项以上，村卫生站、社区卫生服务站使用4项以上；将罗浮山百草文化发扬光大，引导药品生产企业树企业品牌，培育拳头产品 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 167 | 开展全民健身活动 | 2012年底 | 举办2012年迎春网球、钓鱼、象棋、醒狮、足球比赛；举办第13届“体育节”乒乓球、篮球、门球、健步走活动和自行车骑行活动；承办国际龙舟邀请赛、全国百城市自行车赛；组队参加国家、省举办的各类群众体育比赛；开展国民体质测试、太极拳培训、健身气功培训；开展1000名社会体育指导员培训；培训、推广第九套广播体操 | 市体育局 | 刘冠贤 |
| 168 | 争创全国计划生育优质服务先进市 | 2012年底 | 大力支持龙门县创建“全国计划生育优质服务先进单位”，使全市5个县100%成为“全国计划生育优质服务先进单位”，实现“国优市”目标 | 市人口计生局 | 黄树正 |
| 169 | 完善社区约请部门现场办公制度 | 2012年底 | 修订约请现场办公制度；所在县（区）均建立社区约请部门现场办公制度；惠城区约请现场办公会不少于12场，其他县(区)约请现场办公会不少于5场 | 市民政局 | 黄树正 |
| 170 | 设立扶持社会组织发展专项资金 | 2012年6月 | 落实社会组织扶持发展专项资金；会同市财政局出台《惠州市社会组织扶持发展专项资金管理使用暂行办法》，明确扶持的对象、项目、申请审批程序、资金管理与监督等 | 市民政局 | 黄树正 |
| 171 | 创新流动人口服务管理模式 | 中长期 | 认真开展“优秀外来人员扎根工程”试点工作，创新服务管理办法；推动县（区）和基层中心镇（街）流动人口服务管理机构队伍建设；启动流动人口服务管理综合信息系统建设，年内完成全市中心数据库建设 | 市流动人口管理局 | 李 敏 |
| 172 | 深化平安惠州建设 | 2012年底 | 全力实现“四平稳两提升”的年度工作目标，即政治大局保持平稳，坚决防止发生影响国家安全、社会稳定的暴力恐怖事件、重大群体性事件和突发事件；治安大局保持平稳，刑事发案总量和七类大要案件总数遏制在可控范围，“两抢”警情稳中有降，盗窃警情同比下降10%以上，刑事案件破案数同比上升10%以上，犯罪嫌疑人逮捕和劳教总数同比上升10%以上，坚决防止发生影响恶劣的特别重大刑事案件；安全生产形势保持平稳，道路交通、火灾事故总数和死亡人数稳中有降，坚决防止发生造成群死群伤的治安、交通和火灾事故；队伍管理保持平稳，民警违法违纪率稳控在2‰以下，坚决防止因民警侵犯群众利益引发涉警上访，因民警违法违纪引发媒体炒作，因民警执法不当引发警民冲突；公安机关作战能力和服务水平进一步提升；群众安全感和满意度进一步提升 | 市公安局 | 李 敏 |
| 173 | 整合大亚湾开发区消防资源，建立和完善统一的应急指挥平台 | 2012年底 | 完成石化区各企业专职消防队整合，成立石化区专职消防大队，完成机构设置；完成大亚湾应急指挥中心一期建设，建筑面积900平方米，总投资680万元 | 大亚湾开发区管委会， 市消防局 | 李 敏 |
| 174 | 加强食品药品安全监管 | 2012年底 | 严厉打击餐饮服务环节和药品、医疗器械、保健食品、化妆品制假售假行为，市场秩序明显好转。加强餐饮服务食品安全监管，全面实施量化分级管理和食品安全管理员制度。加强基本药物监管，基本药物生产全部赋码，配送全面经过电子监管实现数据上传。加强监督抽检，餐饮环节食品平均抽检合格率85%以上，药品评价性抽检合格率96%以上 | 市食品药品监管局 | 刘冠贤 |
| 175 | 加强价格监督检查 | 2012年底 | 开展医疗药品、教育、涉企、涉农等价格专项检查，开展市场价格秩序专项治理，群众价格诉求处理回复率100% | 市物价局 | 邓庆忠 |
| 176 | 组织实施“三打两建”工作 | 2012年底 | 年内打掉4个以上黑社会性质组织的欺行霸市团伙和25个恶势力的欺行霸市团伙，其中惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县打掉1个以上带黑社会性质组织的犯罪团伙和4个以上恶势力团伙；大亚湾开发区、龙门县、仲恺高新区打掉3个以上恶势力团伙。同时，“三个办结率”达到90%以上，即省专项办督办、转办的线索办结率达到90%以上，省专项办督办的案件办结率达到90%以上，各县（区）欺行霸市线索排查和办结率达到90%以上 | 市公安局 | 李 敏 |
| 177 | 完成金山河小流域和水环境综合整治 | 2013年 | 争取完成河道整治主体工程建设，完成投资3亿元 | 市水务局、住房和城乡规划建设局 | 黄树正 |
| 178 | 建成6177套保障房 | 2012年底 | 完成金石花园二期等9个保障性住房建设项目，基本建成保障性住房套数为6177套，总投资74930万元 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 179 | 完成4372户农村住房改造 | 2013年春节前 | 完成4372户农村住房改造任务 | 市农业局 | 黄树正 |
| 180 | 建设100家平价商店 | 2012年底 | 全市运用2000万元价格调节基金新建100家平价商店，使全市平价商店规模达到200家，形成较完善的稳价惠民网络平台。 | 市物价局 | 邓庆忠 |
| 181 | 改造5个农贸市场 | 2014年4月 | 升级改造龙丰、桥东、桥西、下板塘市场，力争11月底前完工开业；拆除重建下角市场，年底前动工 | 市国资委 | 邓庆忠 |
| 182 | 实现全民社保 | 2012年底 | 城乡居民参保率100%，职工参保率98% | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 183 | 新增6.5万个就业岗位 | 2012年底 | 新增6.5万人就业岗位 | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 184 | 发行100万张社会保障卡 | 2012年底 | 全市发行100万张社会保障卡，实现社会保障卡在全市“一卡通用” | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 185 | 下岗失业人员再就业2万人 | 2012年底 | 下岗失业人员再就业2万人 | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 186 | 转移农村富余劳动力1.5万人 | 2012年底 | 转移农村富余劳动力1.5万人 | 市人力资源和社会保障局 | 黄树正 |
| 187 | 新建东江高级中学 | 2012年底 | 做好学校办学、发展规划论证，落实东江高级中学办学机构建制，完成学校的办学设施、设备改造，今年9月1日正式开学 | 市教育局 | 张 瑛 |
| 188 | 建成市中医医院新院 | 2012年底 | 4月份完成设备款的建设移交（BT）合同签订工作；完成全部土建装修及设备安装 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 189 | 建成市中大惠亚医院 | 2012年底 | 力争年底开业 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 190 | 基本药物制度延伸至行政村及政府办社区卫生服务站 | 2012年底 | 完成所有享受财政补助的农村卫生站和政府办社区卫生服务站标准化建设任务；全市所有享受财政补助的农村卫生站和政府办社区卫生服务站实行卫生服务一体化管理；40%左右的国家基本公共卫生服务任务交由村卫生站和社区卫生服务站承担，并划拨相应的服务经费；实行一般诊疗费政策，对村卫生站和社区卫生服务站提供的基本医疗服务进行补助；完善农村卫生站和政府办社区卫生服务站医务人员的补偿和养老政策，实施定额补助措施 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 191 | 全市新增住院病床1500张 | 2012年底 | 全市新增住院病床数1500张（含民营医院），达到3.5张/千人床位数 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 192 | 组建统一的120急救指挥体系 | 2012年底 | 在全市建设100家120急救网络医院和支持医院；在部分县（区）建立120急救指挥分中心；完善全市急救指挥的制度建设；确保5分钟的急救出车时间 | 市卫生局 | 刘冠贤 |
| 193 | 新建11座污水处理设施 | 2012年底 | 建成惠城水口二期、仲恺沥林、陈江二期、惠阳三河（丁山河、黄沙河、屯梓河）区域、永湖、沙田、城区二期、博罗石湾二期、园洲二期、惠东县城二期、白花等11座污水处理设施，并投入试运行 | 市环保局 | 邓庆忠 |
| 194 | 新建6个休闲公园 | 2015年 | 全面完成望江公园和金山湖公园一期建设；完成龙丰公园的施工图设计和预算编制，办理好前期各项建设手续，力争年底开工；完成新湖公园、文星公园的规划设计及预算编制工作，待国土部门完成征地拆迁后，办理前期各项建设手续；组织编制《惠州森林公园修建性详细规划》,启动公园林相改造项目 | 市园林局 | 邓庆忠 |
| 195 | 推进500个村居文化设施建设 | 2012年底 | 落实建设资金，按“五个有”要求，完成500个村（社区）的电子阅览室建设 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 196 | 按计划完成农民体育健身工程建设 | 2012年底 | 基本完成全市53个乡镇农民体育健身广场建设，完成60个自然村的体育设施建设 | 市体育局 | 刘冠贤 |
| 197 | 组织农村公益电影放映1.2万场 | 2012年底 | 按照一村一月一场的目标，全年共完成农村电影放映12492场 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 198 | 组织文艺下乡演出100场 | 2012年底 | 完成送戏下乡100场 | 市文化广电新闻出版局 | 刘冠贤 |
| 199 | 新增230辆环保公交车 | 2012年底 | 新增230辆环保公交车，其中新增100辆LNG环保型公交车 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 200 | 新增公交线路15条 | 2012年底 | 新增公交线路15条 | 市交通运输局 | 王 胜 |
| 201 | 建设城市绿道 | 2012年底 | 完成省下达的建设城市绿道任务，完善2011年建设的城市绿道的标识、安全、卫生、驿站等配套设施 | 市住房和城乡规划建设局 | 邓庆忠 |
| 202 | 实行公共自行车租赁服务 | 2012年底 | 力争在市区建设公共自行车服务网点100个，投入自行车10000辆 | 市公用事业局 | 邓庆忠 |