惠州仲恺高新区房屋征收安置管理实施办法

(征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为了保障仲恺高新区(含潼湖生态智慧区)房屋征收与补偿工作的顺利推进，维护房屋被征收当事人的合法权益，规范安置房建设和管理行为，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》（惠府令第86号）、《惠州市加强建设项目征地拆迁管理补充规定》（惠府〔2015〕174号）等有关文件规定，结合我区实际，制定本实施办法。

第二章  房屋征收安置原则

第二条 仲恺高新区(含潼湖生态智慧区)房屋征收补偿安置原则：

（一）涉及国有土地上住宅房屋征收的，按《国有土地上房屋征收与补偿条例》相关规定执行；

（二）涉及集体土地上住宅房屋征收的：

1、在仲恺高新区辖区范围内已编制并经政府依法通过审议的控制性详细规划覆盖区域，区管委会一律采用货币补偿或房屋安置方式，不再另行单独安排宅基地（安置地）。

2、上述控制性详细规划覆盖范围以外的区域可以采用货币补偿或房屋安置方式，也可以采用安排宅基地加货币补偿方式。

3、房屋合法性认定、房屋拆迁补偿安置、搬迁补助、过渡期安置补助以及限时搬迁奖励等均参照《惠州市加强建设项目征地拆迁管理补充规定》（惠府〔2015〕174号）执行。

存在争议的区域采用何种房屋征收方式，由房屋征收主管部门专门请示区管委会决定。

（三）非住宅房屋征收按《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》（惠府令第86号）、《惠州市加强建设项目征地拆迁管理补充规定》（惠府〔2015〕174号）等规定执行。

以上规定中采用房屋安置方式进行征收的，安置房规划、建设和管理适用本实施办法。

第三条 本办法所称安置房是指政府以核定的价格、套型面积向选择房屋产权调换的被安置人定向提供的政策性商品房。

本办法所称安置计划是指政府相关部门制订的关于房屋征收时需要采取不同安置方式安排安置房的数量计划的总称；安置实施方案是指房屋征收实施单位根据安置计划针对不同房屋征收项目制订的具体安置工作实施安排，包括但不限于被征收房屋相关情况、安置方式选定、安置补偿标准、安置房选定标准及流程等；

本办法所称安置方式包括政府自建安置房、购买或配建商品房等。

第三章 安置房规划建设管理

第四条 安置房建设和管理应当按照规划进行分片建设并实施小区化管理，同时安置房建设应当集约利用土地资源，原则上以建设中高层、高层住宅为主。

第五条 区住房和城乡规划建设局应会同区国土资源分局、各园区以及镇（街道）政府编制本年度的安置计划，报区管委会审议通过后将经审批的安置计划下达给安置房开发建设单位和房屋征收实施单位。

第六条 房屋征收可以采用多种安置方式进行房屋安置，包括政府自建安置房、购买或配建商品房等。采用政府自建安置房方式的，房屋征收实施单位应会同区住房和城乡规划建设局编制安置房小区规划方案并充分征求被征收房屋所在村集体组织意见后报区规划行政主管部门审批；采用商品房购买或配建方式进行房屋安置的，由房屋征收实施单位会同区住房和城乡规划建设局制订具体的商品房购买或配建方案报区管委会审批。

第七条 区管委会指定的安置房开发建设单位根据有关法律法规行使项目业主法人职责，严格按照经审批的安置房规划方案开展前期各项报建工作，区直各职能部门应积极配合开发建设单位及时办理相关手续。安置房开发建设单位应积极主动配合房屋征收实施部门处理安置过程中的具体事务并定期向房屋征收主管部门通报安置房建设进度情况。

第八条 安置房建设应符合国家规划建设有关技术规范和工程建设标准。开发建设单位应当按照批准的设计方案和基本建设程序组织建设，建立招投标管理、工程建设监理、工程质量保证、安全生产责任等相关制度，保证工程质量，确保按时竣工交房。

第九条 安置房项目工程建设完成后，开发建设单位应牵头组织参建各方、房屋质量安全主管部门以及住建、房管等区直相关部门进行安置房竣工验收。

第四章 安置房交付与使用

第九条 安置房项目通过竣工验收后，开发建设单位向区房管中心移交全部安置房及相关资料。

第十条 按照下列程序办理安置房安置手续：

(一) 房屋征收实施部门根据年度安置计划针对房屋征收项目制订房屋安置实施方案并报房屋征收主管部门审批。

(二) 房屋征收实施单位按照经审批的房屋安置实施方案确定被安置人可安置房屋的套型、套数和面积，按需向区房管中心申请调拨房源指标，房源指标数量一般控制在安置需求的120%左右。区房管中心按照申请调拨房源并将已调拨的房源信息录入安置房管理信息系统，与相关部门共享。房屋征收实施单位取得房源指标后应于1个月内组织被安置人开展安置房选定工作。超过1个月未开展安置房选定工作的，房源指标由区房管中心收回。

(三) 房屋征收实施单位按照征收补偿安置协议的签订时间或房屋搬迁先后顺序，以“公开、公平、公正”的原则组织开展选房工作，被安置人选定后房屋征收实施单位应出具选房证明材料。选定工作开展前，房屋征收实施单位应向被安置人详细解释安置房选定流程等方案。

选房工作开展时房屋征收单位应邀请监察审计、公证、区内部分“两代表一委员”、村民代表等相关单位及个人代表到现场见证。

(四)选房工作完成后5个工作日内，房屋征收实施单位将安置相关资料报送房屋征收主管部门审核，并将剩余房源指标退还区房管中心。

第十一条 房屋征收主管部门负责对房屋征收实施单位所提交的房屋征收补偿安置协议及其他相关资料进行审核，并将核定的安置对象予以公示，公示期为5个工作日。审核时房屋征收实施单位需提供以下资料：房屋征收补偿安置协议书；被征收房屋所有权证(或其他证明资料)、土地使用权证(或其他证明资料)；选房证明材料；安置对象身份证明(被安置人与被征收人不一致的需房屋征收实施单位证明)；房屋区位示意图。所提供资料为复印件的，需由房屋征收实施单位确认与原件相符。

第十二条 房屋征收实施单位应主动协助安置对象办理安置房产权登记或产权置换手续，对已办理相关产权手续的安置对象应建立台账并向房屋征收主管部门通报。

第五章 安置房物业管理

第十三条 安置房小区的物业管理工作由区房管中心负责。安置房小区物业分前期和后期两个阶段进行管理。

（一）安置房小区物业前期管理期限为三年，其物业管理费用列入安置房开发建设成本。物业服务企业由区房管中心负责选聘，物业服务标准按国家及地方相关规定执行。

（二）前期物业管理到期后，如安置小区业主大会和业主委员会已成立，则由区房管中心将物业管理权限移交至该小区业主委员会；如安置小区业主大会和业主委员会尚未成立或成立后的业主委员会不接收物业管理，则由区房管中心会同房屋征收实施单位另行制订物业管理方案报区管委会批准后实施。

第十四条 被安置人取得安置房产权之日起三年内免于缴纳物业管理费，从第四年开始计缴物业管理费。

第十五条 开发建设单位将安置房项目配套社区用房和物业用房无偿移交给属地政府和物业服务企业；相关商业用房移交给区房管中心，由区房管中心负责管理，获得收益部分主要用于补贴安置小区物业服务等费用。

第六章 工作职责

第十六条 区管委会指定的安置房开发建设单位依照工程基本建设程序负责安置房建设前期报建、现场管理以及成本归集等工作。

区科技创新局负责安置房建设立项审批以及各类物价费用审定工作。

区住房和城乡规划建设局为国有土地上房屋征收主管部门，负责会同国土、城管执法和各镇（街道）政府做好被征收房屋合法性认定工作，牵头负责编制房屋征收安置计划，并配合相关部门做好安置小区规划选址、规划方案以及配建或购买商品房作为安置房实施方案编制等工作。

区国土资源分局为集体土地上房屋征收主管部门，负责落实安置房建设用地指标，并配合相关部门做好用地保障工作。

区房管中心负责做好安置房房源监管工作，建立安置房房源管理信息系统并与相关部门进行共享；负责安置房物业管理工作。

区财政局负责安置房建设资金筹集以及资金使用监管工作。

区监察与审计局负责安置房建设工程资金审计监督；对安置房建设、管理、使用全过程和各政府职能部门履行职责情况的监督检查。

区城管执法分局负责配合做好被征收房屋合法性认定工作。

征收项目所在的镇（街道）政府为房屋征收实施单位，负责制订房屋安置实施方案以及组织开展房屋安置各项具体工作。

区管委会指定的国有企业单位负责采用配建或购买商品房作为安置房具体实施以及成本归集等工作。

其他部门和单位依职能做好安置房建设的相关管理和配合工作，全力保障我区安置房建设管理工作的顺利推进。

第七章 责任和义务

第十七条 安置房的建设和管理应当符合国家有关商品房的法律、法规和规章的规定。

第十八条 安置房开发建设单位应当严格履行约定义务。在建设、安置过程中有严重违法行为或者违反约定的，由职能部门及时查处，并可依法取消开发建设单位的安置房项目开发建设资格。

第十九条 相关工作人员在安置房建设、安置和管理中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，由纪检监察机关按照相关规定进行责任追究；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

第八章 附则

第二十条 本办法自2017年5月1日起施行，施行期为三年，由区住房和城乡规划建设局负责解释。