惠州市综合交通运输体系“十三五”规划

目  录

一、规划概述	- 5 -

（一）规划背景	- 5 -

（二）主要依据	- 5 -

（三）规划范围及年限	- 6 -

二、发展基础	- 7 -

（一）发展成就	- 7 -

1、基础设施加快成网	- 7 -

2、运输生产转型升级	- 11 -

3、行业管理规范有序	- 14 -

（二）存在的主要问题	- 16 -

1、公路	- 16 -

2、铁路及轨道交通	- 16 -

3、港口航运	- 17 -

4、公共交通	- 17 -

5、枢纽站场	- 17 -

三、形势要求分析及交通预测	- 19 -

（一）形势要求	- 19 -

（二）客货运需求预测	- 21 -

四、指导思想和发展目标	- 23 -

（一）指导思想	- 23 -

（二）基本原则	- 23 -

（三）发展目标	- 24 -

1、总体目标	- 24 -

2、具体目标	- 25 -

五、主要任务	- 27 -

（一）完善基础设施网络	- 27 -

1、高快速骨架网络	- 27 -

2、高效率干线网络	- 29 -

3、广覆盖基础网络	- 31 -

4、高等级港航体系	- 32 -

5.综合交通枢纽体系	- 34 -

（二）提升综合运输服务	- 36 -

1、公共客运	- 36 -

2、货运物流	- 38 -

3、邮政服务	- 40 -

（三）智慧绿色平安发展	- 40 -

1、智慧交通	- 40 -

2、绿色交通	- 41 -

3、平安交通	- 41 -

（四）深化体制机制改革	- 42 -

（五）开放合作区域一体	- 43 -

六、投资用地匡算	- 45 -

七、保障措施	- 48 -

- 一、规划概述

- （一）规划背景。

惠州市位于广东省东南部，珠江三角洲东北端，东靠汕尾，西邻广州、东莞，南接深圳，北连韶关、河源，是珠江三角洲地区的东大门，是中国大陆除深圳市外距离香港最近的城市。“十二五”以来，惠州交通基础设施水平全面提升，现代综合交通运输体系不断完善，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步加强。

“十三五”期是广东省率先全面建成小康社会、珠三角实现九年大跨越的最后攻坚期，也是推进国家“一带一路”、新型城镇化等一系列战略的关键时期。新时期赋予惠州市一系列新的定位，惠州市交通运输发展面临着新的要求。

为实现惠州市与全省同步建成小康社会，全面落实省委省政府珠三角《规划纲要》九年大跨越的决定，抓住国家重要战略机遇，充分发挥交通运输对当前和今后经济社会发展的支撑和服务作用，根据广东省交通运输厅和惠州市政府的统一部署，惠州市交通运输局负责组织编制《惠州市综合交通运输体系 “十三五”规划》。

- （二）主要依据。

1．《关于贯彻实施〈珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008~2020年）〉的决定》

2．《广东新型城镇化规划（2014~2020年）》（公众征求意见稿）

3．《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2015年至2017年高速公路建设计划及中远期规划的通知》

4．《广东省普通省道网规划（2013~2030年）》（报批稿）

5．《广东省综合交通运输体系发展“十二五”规划（2012~2015年）》

6．《广东省交通运输“十三五”发展规划（征求意见稿）》

7．《惠州市国民经济和社会发展十二五规划纲要》

8．《珠江三角洲地区产业布局一体化（惠州）规划》

9．《惠州市城市总体规划（2006~2030年）》

10．《惠州港总体规划（2012~2030年）》

11．《惠州市综合交通十二五发展规划（2011~2015年）》

12．《惠州市高速公路网规划（2004~2020年）》

13．《惠州市轨道交通网络规划（修改稿）》

14．《惠州市综合运输体系规划（2014~2030年）》

15．《深莞惠交通一体化规划（2014~2030年）》

16．《惠州市国防交通战备建设项目规划方案（2014~2030年》

- （三）规划范围及年限。

本次规划范围为惠州全市域，面积11185平方公里。行政区划上包括惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县，大亚湾开发区、仲恺高新区。

规划期限为2016~2020年，基年为2015年。

- 二、发展基础

- （一）发展成就。

“十二五”时期，在市委、市政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，惠州市交通运输行业以“助推惠州市尽快进入珠三角第二梯队”为主题，围绕《惠州市国民经济和社会发展十二五规划纲要》和《惠州市综合交通运输“十二五”规划》发展目标，以通道建设项目为重点、以联网建设为支撑、以枢纽站场项目为突破口，齐心协力、迎难而上，共完成交通固定资产投资640亿元，较“十一五”翻了一番，较好完成了“十二五”时期各项工作任务。到2015年末，惠州市基本形成了各种运输方式协调发展的综合交通运输体系。惠州综合交通基本适应了经济社会和人民生活对交通的需求，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步加强。

- 1．基础设施加快成网。

“十二五”期间，惠州市交通基础设施建设明显提速，公路、铁路、水运、航空等多种运输方式协调发展的立体化交通运输网络初步形成。

- （1）铁路与轨道。

“十二五”时期，惠州市成功实现通高铁、通城际、通民航。至2015年末，惠州市铁路、轨道交通通车里程240正线公里，其中高速铁路58.2正线公里，城际轨道交通里程33.3正线公里，京九铁路（广梅汕铁路）88.9正线公里，惠大铁路59.3正线公里。

——高铁。2013年12月厦深高速铁路建成通车，成为惠州直达深圳、潮汕和闽南地区的快速通道。

——城际轨道。2015年12月莞惠城际轨道建成通车，加速了深莞惠经济圈交通一体化进程，使惠州更紧密地融入珠三角经济圈。

- （2）民航机场。

2014年4月，惠州机场扩建项目正式获国家发改委和解放军总参谋部批复，飞行区等级指标为4C。2015年2月，惠州机场成功恢复民航客运服务，为惠州综合交通运输体系增添了新的重要元素，进一步完善了珠三角机场布局。

作为刚开通的机场，开通当年（2015年）惠州机场旅客吞吐量36.9万人次（设计旅客吞吐能力45万人次/年），货邮吞吐量累计1631吨，日均客流量达千人次以上，平均客座率达72.8%。至2016年9月已开通有惠州至北京、上海、重庆、杭州、昆明、成都、海口、西安8条航线。惠州机场在国内同类新开通支线机场中，运输生产情况处于较高水平（2014年全国民航新开了9个机场，全年旅客吞吐量为19万人）。

- （3）公路。

“十二五”期间，惠州市公路网结构明显优化，密度进一步提升。2015年，公路通车总里程13475公里（最终以省交通运输厅核定为准），公路网密度120公里/百平方公里。“十二五”时期惠州市公路发展基本情况见表1。

表1  “十二五”期间惠州市公路发展基本情况

单位：公里、公里/百平方公里

| 年份 | 总里程 | 等级 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三、四级 | 等外 | 公路网 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 10826 | 10074 | 379 | 300 | 771 | 8624 | 752 | 95 |
| 2015 | 13475 | 13289 | 587 | 339 | 733 | 11630 | 186 | 120 |
| 十二五规划目标 | 13000 | 12700 | 650 | 600 | 1200 | 10250 | 300 | 115 |
| 完成进度 | 104% | 105% | 90% | 57% | 61% | 113% | 125% | 104% |

——高速公路。“十二五”时期惠州市紧抓全省高速公路大会战的契机，加速推进 “七横五纵一联”高速公路网络建设。完成高速公路建设293亿元，较“十一五”增长72%，新增高速公路通车里程208公里。2012年1月广河高速公路惠州段建成通车，提前四年实现省下达的“县县通高速”任务。武深高速公路博深段、广惠高速东延线（惠州海湾大桥）、惠大高速公路、汕湛高速博罗段、大广高速龙门段、惠深高速公路惠州段改扩建等重点项目陆续建成。至“十二五”末，全市高速公路通车总里程587公里，高速公路面积密度5.25公里/百平方公里（全省为3.79公里/百平方公里），新增4条出市通道，内通外联的高速路主骨架网络形成。

——普通公路。“十二五”时期，惠州市普通公路完成投资113亿元，较“十一五”增长108%。完成了国道G324惠州大道东段、省道S356多祝至平山段等重点国省干线项目的升级改造，国省道二级以上比例达75%。“十二五”期间累计新改建国省道62公里，路面改造505公里；升级改造县道18个路段共200公里；建成经济干线9个项目69公里；建设新农村公路 4648公里（其中含131个省级贫困村845公里），公路网整体技术等级、通行能力进一步提高。

- （4）港口航道。

“十二五”时期，惠州市完成港口航道投资70亿元，比“十一五”增加130%。建成了荃湾港国际集装箱码头（惠州市首个现代化集装箱专业码头）、大亚湾石化工业区公用码头、中海油能源发展惠州物流基地二期配套码头等3个项目，新增生产泊位7个。至 2015年末，惠州港（沿海）共有生产性泊位43个，万吨级以上泊位22个，包括2个30万吨级及2个15万吨级泊位，是广东省为数不多的拥有2个30万吨级泊位的港口。港口货物、集装箱通过能力分别达到了10123万吨和94万TEU，比“十一五”分别增长923万吨和80万TEU。完成惠州港荃湾港区主航道扩建项目，保障了荃湾港区5万吨级集装箱全潮兼顾7万吨级散货船单向通航。

- （5）枢纽站场。

——铁路场站。建成了厦深铁路惠州南站和厦深铁路惠东站。其中，厦深铁路惠州南站将规划成为大亚湾新区的起步区；厦深铁路惠东站将规划为商业、交通、物流综合服务中心。

——公路客运站。建成市汽车客运南站，将成为我市第一个实现公路客运、城市公交和城际轨道交通无缝换乘的客运站。至2015年底，全市共有等级客运站30个，其中一级站场3个，等级站覆盖25%的乡镇，2011年底具备通客运班车条件的行政村候车亭实现全覆盖。

——物流园区。物流园区（中心）总体规模不断扩大，至2015年底，我市有较大规模的物流园区（中心）5个，分别是惠州金泽国际物流园区、惠州农产品物流配送中心、仲恺高新区中投综合物流园区、大亚湾开发区太东国际物流园、中海油物流基地，总占地面积达164万平方米。惠州（博罗四角楼）再生资源物流园、中粤物流园、惠阳东城物流园、惠阳宝鼎物威物联网物流园、仲恺华立物流园和金泽海港物流园等重点物流园区的规模也在不断扩大中。

- 2．运输生产转型升级。

- （1）综合运输量。“十二五”期间惠州市客运、货运不断发展，客运量保持稳步增长，公路运输仍占主导。2015年全社会客运量达7120万人次（从2013年开始新统计标准中不含出租车、公交车）、客运周转量达731867万人公里。货运量达22110万吨、货运周转量达399亿吨公里，分别较2010年增长113%、96%。2015年港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别完成7100万吨、27万TEU，分别比2010年增长52.7%及 5.2%。

- （2）运输装备。“十二五”期间，惠州市运力结构及装备不断发展变化，机动车拥有量持续上升，2015年，全市民用汽车保有量达到48万辆，与2010年相比年均增长87.5%。营运客车的中高级客车比重提高到90%，营运货车中大型车比重达到30%，机动船的总载重、载客量分别达到511536 吨位、1026客位。具体如下表所示。

表2  “十二五”时期全市运输量发展情况

| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2015年 | 年均增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运量 | 万人 | 4800* | 7120 | 8.2% |
| 铁路 | 万人 | 550 | 925 | 10.9% |
| 公路 | 万人 | 4250* | 6158 | 7.7% |
| 航空 | 万人 | - | 37 | - |
| 客运周转量 | 万人公里 | 453634* | 731867 | 10% |
| 铁路 | 万人公里 | 137467 | 231867 | 11% |
| 公路 | 万人公里 | 316167* | 500000 | 9.6% |
| 货运量 | 万吨 | 11352 | 22110 | 14.3% |
| 铁路 | 万吨 | 248 | 400 | 10% |
| 公路 | 万吨 | 4307 | 10234 | 18.9% |
| 水路 | 万吨 | 6797 | 11476 | 11.0% |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 1600934 | 3986600 | 20% |
| 铁路 | 万吨公里 | 71267 | 100900 | 5.8% |
| 公路 | 万吨公里 | 477654 | 1246600 | 21.1% |
| 水路 | 万吨公里 | 1052013 | 2740000 | 21.0% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 4673 | 7100 | 8.8% |
| 快递业务量 | 万件 | 1130 | 8989 | 51.4% |

注：2013年起交通运输部调整了交通运输业经济统计口径。*表示2010年公路水路客货运输数据为按运输量指数的折算数。

表3  “十二五”时期全市运输工具发展情况

| 指标 | 单位 | 2010年 | 2015年 | 年均增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用汽车保有量 | 万量 | 25.6 | 48 | 13.4% |
| 营运客车 | 辆 | 2074 | 1300 | -8.2% |
| 高级 | 辆 | 1393 | 1080 | -4.9% |
| 中级 | 辆 | 545 | 160 | -21.8% |
| 营运货车 | 辆 | 28732 | 34656 | 3.8% |
| 大型 | 辆 | 5329 | 8823 | 10.6% |
| 中型 | 辆 | 1567 | 1480 | -1.1% |
| 机动船 | 艘 | 784 | 758 | -0.7% |
| 总载重量 | 吨位 | 295738 | 511536 | 11.6% |
| 载客量 | 客位 | 553 | 1026 | 13.2% |

- （3）城市公交。

2013年，惠州市成为广东省首批创建公共交通示范城市。2015年，全市拥有公交车2228辆，比2010年增长14.5%。全市共有公交线路168条，其中快线4条、干线129条、支线35条。惠城区万人拥有公交车12.66标台，日均公交出行人数达51万人，公交分担率为38%，公交站点300米覆盖率为93%，500米范围覆盖率为98%。2015年底启动了市区公交专用道建设，计划在市区6个路段设置10公里公交专用道。积极配套莞惠城际轨道，在惠州境内7个站点周边设置配套公交首末站、中途站、出租车上下客区、社会停车场和自行车停靠点，实现莞惠轨道交通与城市公交的无缝接驳。

表4  “十二五”时期全市公共交通发展情况

| 指标 | 单位 | 2010年 | 2015年 | 年均增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交分担率 （城市核心区） | % | 12 | 38 | 23% |
| 公交车万人拥有量 （城市核心区） | 标台 | 7.1 | 12.7 | 12% |
| 出租车 | 辆 | 1650 | 1990 | 4% |
| 客运班车 | 辆 | 813 | 1300 | 9.8% |

- （4）旅客运输。

公路运输方面。加快运力结构调整优化，至2015年底，全市拥有道路客运班车1300辆，座位数44950个，已开通306条客运班线（含省市际、县际及县内班线），每日发车6579班次。全市拥有农村客运班车318辆，座位数9919个，已开通105条农村客运线路，每日发车1433班次，通达980个行政村，2011年底全市就实现了具备通客车条件的行政村客车的全覆盖。

- （5）货运运输。

公路方面。按照部、省的统一部署，积极开展甩挂运输与多式联运，传统货运行业加快了转型升级步伐。

水路方面。开通惠州至台湾海上货运直航航线，成为华南地区唯一由国务院批准可以开展对台小额贸易的口岸。开通惠州港首条跨省内贸集装箱航线“惠州-上海”集装箱直达班轮航线。

- （6）邮政服务。

“十二五”期末，全市共有邮政普通服务网点164个，村邮站845个，实现了“乡乡设所，村村建站”。全市拥有法人快递企业及分支机构278家，涵盖44个快递企业品牌，快递服务网点乡镇覆盖率达96%，已基本形成了国有、民营、外资并存，兼容“加盟制”、“直营制”、“代理制”等多种经营模式，差异化竞争、各具特色、共同发展的多元化发展格局。全市邮政业保持快速增长态势，2015年行业实现业务总量20.77亿元，业务收入14.38亿元，“十二五”期间年均增长分别为40.6%和30.0%。

- 3．行业管理规范有序。

- （1）规划引领。

“十二五”期，先后编制完成了《惠州市综合运输体系规划（2014~2030年）》、《深莞惠交通一体化规划（2014~2030年）》、《惠州市国防交通战备建设项目规划方案（2014~2030年》、《惠州市智慧交通建设发展规划（2015~2020年）》、《惠州港总体规划（2012~2030年）》、《构建现代公共交通城市发展建设规划（2015~2030年》和《惠城中心区新能源出租车充电桩布点规划》等规划，绘制了我市综合交通运输体系发展新蓝图。

- （2）智慧交通。

2015年6月我市推出了“惠民交通”公众出行信息服务平台，为市民提供实时公交等9大实时出行服务。2015年12月，市政府批复实施《惠州市智慧交通建设发展规划（2015~2020年）》，加强了智慧交通顶层设计。完成了高速公路联网收费“一张网”工作，基本实现ETC车道全覆盖。增设刷卡设备，公交和农村客运实现“岭南通”100%全覆盖。市级基准平台通过终端直接接入方式及北斗卫星定位技术，推进客运班车等重点车辆联网联控。

- （3）绿色交通。

在武深高速博深段、惠深高速公路改扩建工程、惠州大道东段等项目上推广应用路面材料再生、气泡混合轻质混凝土等技术及产品。按照“绿色照明示范城市”要求，在惠州大道东段及机场路、惠博沿江路、惠深高速公路改扩建工程等项目安装约4000盏LED照明灯。全面实施惠州市公路绿化工程，县道林木绿化率达到94.1%，超过了创森指标（要求县道林木绿化率达80%以上）。

2013年9月，惠州市被列为全国第一批新能源汽车推广应用试点城市。“十二五”期间，惠州市持续推广在公共交通上应用新能源车。至“十二五”期末，全市共有871台LNG公交车、337台纯电动公交车和188台气电混合型公交车； 1720台CNG出租车和150台比亚迪纯电动出租车；旅游包车、道路客运班车也积极推广应用新能源车。2015年，建成5个加气站投入使用；26个点位、共217个充电桩投入使用。

- （二）存在的主要问题。

- 1．公路。

惠州市规划的“七横五纵一联”高速公路网格局，需打造总里程1058公里的高速公路网络；目前已完成587公里主干路网，高速公路建设进程刚刚过半，网络还有待进一步完善。

部分已通车的四车道高速公路较低的服务水平难以满足交通需求，高速公路主通道的供需矛盾日益凸显，亟需启动项目改扩建工作。

高速公路与地方道路路网衔接的互通有待进一步优化和调整。随着城市空间的拓展和城乡路网结构的调整，在局部地区高速公路网与地方路网的接驳暴露出一些问题，如部分高速互通片区逐渐成为城市核心区，部分未开发土地新建成城市开发区，这些区域需要高速公路增设互通或调整互通位置与市政道路、普通公路紧密衔接。

国省县道改造的资金筹措困难，资金缺口大。

- 2．铁路及轨道交通。

惠州市境内虽建成有厦深铁路，但该线路位于东西向沿海走廊带，惠州仍缺乏往广州方向（京广通道）和江西方向（京九通道）的高速铁路，无法全面接入国家高速铁路客运专线网络，实现这些方向的高铁运输只能绕行或换乘。

惠州市城际轨道交通建设刚刚起步，只有莞惠城际轨道交通一条线，还远未形成网络，不能发挥其作为公共交通主干网的作用，更不能满足珠三角同城化发展的要求。

- 3．港口航运。

经过多年的发展，惠州港已形成一定规模，从货类上看，仍以成品油及液体化工为主，散杂货为辅，集装箱发展缓慢，从属性看，以货主码头为主，公用码头偏少。2015年，惠州港年集装箱吞吐量27万TEU，与全市年外贸集装箱生成量300万TEU的落差较大，90%以上通过深圳或香港等港口出口。惠州港海港年总吞吐量约5000万吨，与设计总吞吐能力10123万吨还存在一定的差距，利用率才50%左右，而周边的广州港、深圳港、虎门港年吞吐量分别达5亿吨、2.23亿吨、1.1亿吨，惠州港竞争能力仍然较弱。

- 4．公共交通。

当前，惠州市城市核心区公交分担率、万人公交拥有量两项指标分别为38%和12.6标台，与省首批创建公交示范城市下达的指标（45%和15标台）存在较大差距。随着城市规模的扩大和汽车保有量的增加，城市交通重点路段在通勤高峰出现拥堵问题，公交优先的呼声愈发高涨；同时，随着深莞惠一体化进程的加快，与深圳、东莞公共交通对接的需求日益增长，因此，优化公交与城际轨道交通的接驳、开通市区公交专用道迫在眉睫。

- 5．枢纽站场。

枢纽站场建设相对滞后、推进缓慢。随着高铁、城市（城际）轨道交通建设的提速，公路客运-公共交通-轨道交通的无缝换乘成为综合交通体系建设的现实需求。虽已确定了惠州市客运场站规划布局，但项目实施较滞后，中心客运枢纽等枢纽站场仍处于前期工作阶段。

物流园区建设相对滞后。物流园区建设涉及区域产业链、供应链及城市、国土、经贸等多部门多环节，综合性强，前期决策需考虑因素多，需要因应城市及城镇化发展作较多调整，这些因素都制约了物流园区的建设。

- 三、形势要求分析及交通预测

- （一）形势要求。

“十三五”时期是广东省实现“三个定位、两个率先”目标的关键时期，是惠州市以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队的决胜时期。2015年李克强总理在政府工作报告中提出“使交通真正成为发展的先行官”，交通运输行业被赋予更深刻的内涵。“十三五”时期将是全市加快“四个交通”（综合、智慧、绿色、平安）发展的历史机遇期、使交通真正成为国民经济发展先行官的践行期，在新的历史时期，惠州交通要顺应新形势、适应新常态、服务新战略、引领新发展。

1．服务国家和省重大战略，要求推进交通“一体化”发展。

党的十八大以来，国家先后提出了“一带一路”为代表的三大战略和新型城镇化等发展战略，省委省政府提出实施珠三角规划纲要和粤东西北协调发展等重大战略。惠州市位于21世纪海上丝绸之路与六大经济走廊（中南半岛经济走廊）交汇之处，位于珠三角东面，是通往粤东、粤东北的门户，是珠三角辐射粤东西北、促进区域协调发展的关键区域。惠州市交通运输行业要以落实和服务国家和省重大战略为契机，统筹规划，整合资源，成为推动珠三角交通基础设施互联互通、运输服务一体化发展，完善城市群、城镇以及城乡的交通运输服务网络。

2．支撑率先实现全面小康，要求推进交通“均等化”发展。

广东省委、省政府提出 2018 年广东省率先全面建成小康社会。然而惠州市各县（区）间、城乡间经济发展水平不一，全市区域间交通运输基础设施和交通基本公共服务发展水平还存在一定差距，尤其是东、北部山区交通运输服务水平依然较低。按照交通运输部提出的“小康路上绝不让任何一个地方因交通而掉队”要求，必须提高交通运输基本公共服务均等化水平，突出普惠群众和服务民生，共享交通运输发展成果。必须加快东、北部山区交通运输发展，特别是针对区域内未通客车、班车的山区乡镇和建制村要实施精准扶贫。

3．顺应“互联网+”新业态，要求推进交通“智慧化”发展。

国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出 “互联网+便捷交通”、“互联网+高效物流”行动，要求加快互联网与交通运输领域的深度融合，显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。惠州市交通运输业正处于提质增效、转型升级的关键时期，信息化已经成为推动交通运输转型升级、引领交通运输现代化的最佳途径和强大动力。惠州市必须加快推进交通运输行业信息化智能化建设，将移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，与交通基础设施建设、综合运输服务深度融合，加快传统服务模式改造升级，引导行业新业态有序发展，培养新的增长点，培育适应时代新发展的交通服务新业态。

4．适应经济建设新常态，要求推进交通“绿色化”发展。

新常态下，交通基础设施建设依然是促经济稳增长的重要举措，但应更加注重投入的效率、效益，向调整存量、做优增量转变；应更加注重优化调整基础设施结构，统筹优化运输方式结构，完善综合交通运输网络，提高网络运行效率。同时，新常态下，资源和环境承载能力已达到或接近上限，要求更加注重建设生态文明。交通运输业是节能减排和应对气候变化的重要领域之一。调整交通运输供给结构，推进交通运输“绿色化”发展，大力发展绿色交通，形成绿色低碳循环的交通发展新方式是新常态下惠州市交通运输发展的必然要求。

5．深化改革创新机制，要求推进交通运输“法治化”发展。

全面深化改革与全面推进依法治国，是国家“四个全面”布局的战略举措。惠州市交通运输业要以此为契机，重点围绕交通运输管理体制机制、市场化改革等方面进行改革探索，消除发展瓶颈，增强发展动力，激发市场主体活力，使市场在资源配置中起决定性作用。同时应加强行业法治建设和制度建设，以法治促改革，着力解决交通运输发展面临的全局性、关键性问题，建立健全有利于行业可持续发展的体制机制，建设交通运输法治政府部门，切实提升交通运输治理能力和水平。

（二）客货运需求预测。

根据形势要求分析和运输需求特征分析，通过数学模型预测未来特征年的客货运输总需求。预测2020年公路、铁路、航空客运量将达7600、1428、180万人，年均增速4.3%、9.1%、37.2%；公路、水路货运量达10234、11476万吨，年均增速5.1%、8.7%。预测港口货物吞吐量1.1亿吨，港口集装箱吞吐量100万TEU，年均增长率分别为9.2%和29.9%，城市公交客运量达100万人次/天，年均增长率达11.8%。“十三五”期，惠州市主要运输生产指标预测见下表。

表5  “十三五”期惠州市主要运输生产指标预测

| 指 标 | 2015年 | 2020年 | 年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客运量（万人） | 7120 | 10393 | 7.9% |
| 其中：公路客运量 | 6158 | 7600 | 4.3% |
| 其中：铁路客运量 | 925 | 1428 | 9.1% |
| 其中：航空客运量 | 37 | 180 | 37.2% |
| 客运周转量（亿人公里） | 73 | 116 | 9.7% |
| 其中：公路客运周转量 | 50 | 69 | 6.7% |
| 其中：铁路客运周转量 | 23 | 36 | 9.4% |
| 货运量（万吨） | 22110 | 30540 | 6.7% |
| 其中：公路货运量 | 10234 | 13124 | 5.1% |
| 其中：水路货运量 | 11476 | 17416 | 8.7% |
| 货运周转量（亿吨公里） | 399 | 643 | 10.0% |
| 其中：公路货运周转量 | 125 | 204 | 10.3% |
| 其中：水路货运周转量 | 274 | 439 | 9.9% |
| 港口货物吞吐量（万吨） | 7100 | 11000 | 9.2% |
| 港口集装箱吞吐量 （万TEU） | 27 | 100 | 29.9% |
| 公交客运量（万人次/日） | 70 | 100 | 7.4% |

- 四、指导思想和发展目标

- （一）指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以国家“一带一路”战略和新型城镇化战略的深入实施为契机，以补短板、提服务、强保障为主线，构建层次清晰、保障有力、衔接紧密、服务优质的综合运输体系，为惠州市全面建成小康社会提供更有力支撑。

- （二）基本原则。

——统筹全局。服从于国家部委、省出台的上位规划，服务于产业布局规划及新型城镇化规划，助力全市国民经济和社会发展。

——适度超前。坚持“规划引领、适度超前”的发展理念，着眼于未来更远时期，充分考虑交通长远发展需求，实现运输供给能力和服务水平适度超前于客货运输需求。

——注重效率。坚持供给与需求相适应，综合分析区域间的差异性，制定差别化的发展目标，合理确定路网布局、建设等级和建设时序，提高路网运营效率。

——补齐短板。针对区域交通发展不平衡、内河航运、农村客运（含陆岛通班轮）、公共服务均等化等发展短板，加大投入，并建立长效机制。

——协调发展。优化调整运输结构，注重各种运输方式内部和不同运输方式间的衔接；促进区域协调发展，形成与各区域经济社会发展水平相适应的交通网络。

——绿色发展。切实推进资源节约和环境友好型的低碳绿色交通运输系统建设，坚持交通运输发展与集约利用资源、保护生态环境并重。

——安全发展。牢固树立“以人为本”、“安全第一”的思想，强化安全管理和应急保障。

——深化互联。落实我市 “十三五”规划纲要关于全面对标深圳的重要指导思想，以强烈的核心标杆意识，加快交通基础设施对接，实施“公路畅通、轨道加速、民航增效、港口提质、换乘便捷”等交通一体化规划，构建多元开放、畅顺快捷的深莞惠经济圈（3+2）区域快速通道网络。

- （三）发展目标。

- 1．总体目标。

到“十三五”末，基本建成以高快速铁路、轨道、公路与高等级航道为主骨架，以两港（惠州港、惠州机场空港）为核心枢纽，以普通公路为主体，各种运输方式协调发展的综合交通网络，成为内联珠三角、外射粤东北的珠三角东岸枢纽，综合运输体系更安全便捷、更畅通高效、更绿色智能，成为惠州市全面建成小康社会、建设惠民之州的“先行官”， 成为惠州全面对接深圳的先导，更有力地支撑和推动惠州以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队。

- 2．具体目标。

——公路。到2020年，全市公路通车总里程突破14500公里，其中高快速公路将超过1000公里，实现所有乡镇30分钟上下高速公路；普通干线公路网结构得到进一步优化，国省道二级以上公路里程达到1400公里，农村公路网的安全通达性显著提升。

——铁路及轨道交通。构建纵横连通的高铁主骨架，紧密联系广深的城际交通线，使我市全面融入国家高铁网和珠三角城际轨道交通网络。

——民航机场。到2020年，惠州机场旅客吞吐量达到180万人次，旅客吞吐能力达到400万人次，货邮吞吐量达到9500吨，货邮通过能力达到11000吨。

——综合客运枢纽。以“零换乘”的理念规划建设综合客运枢纽，依托新建的高铁站、城市城际轨道站，规划建设集两种或以上对外交通方式的综合客运枢纽。到2020年，规划新建5个综合客运枢纽。

——港口和高等级航道。到2020年，惠州港货物年通过能力达到1.3亿吨，年吞吐量达到1.1亿吨，跻身全省亿吨大港行列；东江中、下游航道通航全部达到1000吨级（三级航道）水平。

——公共交通。到2020年，惠州市中心城区公交出行分担率达到46%，万人公交拥有量达到16标台。

表6 “十三五”时期全市综合交通运输体系发展目标

| 指 标 | 单 位 | 2015年预计值 | 2020年预计值 | 五年增加情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绝对值 | 年均增长率 |
| 1 ．轨道交通营运里程 | 公里 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 其中高速铁路(>200Km/h) | 公里 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2 ．公路总里程 | 公里 | 13475 | 14500 | 1025 | 1.5% |
| 其中高快速公路里程 | 公里 | 587 | 1000 | 413 | 11.2% |
| 其中二级以上公路里程 | 公里 | 1072 | 1300 | 217 | 3.9% |
| 3．港口生产用码头泊位数 | 个 | 43 | 55 | 12 | 2.4% |
| 4．港口吞吐能力 | 万吨 | 10123 | 13000 | 2877 | 5.1% |
| 集装箱吞吐能力 | 万TEU | 94 | 120 | 26 | 5% |
| 5．万人公共交通车辆拥有量 | 标台 | 12.7 | 16 | 3.3 | 4.8% |
| 6. 中心城区公交分担率 | % | 38 | 46 | 8 | 3.9% |
| 7. 综合客运枢纽 | 个 | 0 | 5 | / | / |

- 五、主要任务

- （一）完善基础设施网络。

- 1．高快速骨架网络。

- （1）高速铁路。

全力推进赣州至深圳客运专线惠州段、广汕客运专线惠州段项目建设，缩短惠州至广州、深圳的时空距离，打造惠州-广州、惠州-深圳“1小时交通圈”，使惠州市成为国家高铁网上的重要节点，全面融入国家高铁网。

- （2）城际及城市轨道。

加快实施深惠城际轨道，推进深圳地铁14号线延伸至惠阳项目，加快深莞惠一体化进程，使惠州市更多城镇融入珠三角城际轨道网络辐射范围。加快惠州市地铁1号线规划建设，开启惠州市“地铁新时代”。

适时开展市内交通走廊轨道交通建设，先期启动惠市中心城区有轨交通线建设，逐步构建以高速铁路为骨架，以城市（城际）轨道交通为干线的市域轨道交通网络。

专栏1 “十三五”时期铁路和轨道交通工程重点项目

新开工项目：赣州至深圳高铁（客运专线）惠州段、广州至汕尾高铁（客运专线）惠州段、深惠城际轨道交通线、深圳地铁14号线延伸至惠阳项目、惠州市共312公里，项目总投资1112亿元。 中心城区轨道交通项目，总投资45亿元。

（3）高快速公路。

继续加快高速公路建设，推进深莞惠经济圈（3+2）公路交通深度融合。建成潮惠高速公路惠州段，形成珠三角东岸至粤东地区之间的新的高速通道；推进河惠莞高速平潭至潼湖段及惠阳至紫金段建设，接通东莞至番禺高速公路，构成惠州通往珠三角西岸的高速通道；确保武深高速公路新丰至博罗段如期建成，连接两条省际通道（武深高速公路仁化至新丰段、大广高速连平至新丰段），使惠州市拥有快捷的北上出省通道；建成从莞高速公路惠州段、汕湛高速公路清远至惠州段，规划建设惠龙高速公路，完善惠州市北部高速公路网络，提高高速公路密度。完成广惠东延线二期工程，拓展海湾大桥东延平海港口交通线。启动河惠汕、河惠深、龙博高速（暂定名）公路项目前期研究工作。

提高高速公路网络效率。开展中心城区、机场片区、仲恺片区、惠阳—大亚湾片区等4个片区的高速公路互通改造，优化高速公路和市政交通的接驳，提升高速公路网络容量，包括广惠高速小金口至凌坑段、惠河高速惠州段、深汕西高速惠州段改扩建工作。深汕西高速公路改扩建完成后，将与十三五期末建成的深中过江通道形成惠州通往粤西片区的新的便捷通道。完善高速公路与普通公路衔接，增设惠河高速白石互通、深汕高速惠阳西互通、广惠高速惠州机场互通、广河高速麻陂互通、惠深高速长龙互通、惠河高速仲恺北互通（暂定名）、从莞高速清溪支线约场北互通，改造惠河高速平南互通。

完善惠州市快速路建设，建成四环路南段，规划建设北环大道及北环大道，形成惠州市内的又一条快速通道。

专栏2 “十三五”时期高速公路工程重点项目

①续建投产项目：潮州至惠州高速公路惠州段、从莞高速惠州段、武深高速新丰至博罗段，共174公里，项目总投资249亿元。 ② 新开工项目：河惠莞高速平潭至潼湖段、河惠莞高速惠阳至紫金段、汕湛高速惠州清远段惠龙高速，广惠二期东延线，项目共205公里，投资299亿元。 ③改扩建：深汕高速惠州段、广惠高速小金口至凌坑段、惠河高速惠州段3个项目，共191公里，总投资约153亿元。 ④前期工作项目：河惠汕高速公路，37公里，投资约46亿元。河惠深高速公路，80公里，投资约96亿元。西部高速公路，68公里，投资约82亿元。 ⑤新增高速公路互通：惠河高速白石互通、广惠高速机场互通、深汕高速惠阳西互通、惠河高速惠深互通（暂定名）和广河高速麻陂互通等5个项目，总投资26亿元。 - 改造互通：惠河高速平南互通，总投资3.5亿元。

- 2．高效率干线网络。

（1）干线公路网。

加强规划管理。按照交通运输部和省交通运输厅新调整的国省道网规划，做好惠州市新一轮公路网规划（修编），谋划结构合理、层次分明、覆盖广泛、衔接紧密的普通公路网络，指导我市普通主干公路的建设。

围绕以提高公路技术等级和路面质量为目标，实施国省干线上等级改造，使全市国省道二级以上公路里程突破1400公里。重点推进国道G220线博罗龙桥东江大桥等12个项目共303公里国省道升级改建或改造工作。充分利用国省道原废弃收费站，逐步建设成为含道路紧急救援设施、停车区、生活服务等功能的干线公路服务区，以提高道路服务能力，改善行车服务水平。

按照深化互联原则、全面对接深圳目标，加快环大亚湾新区、仲恺高新区到深圳东部片区的干线公路，城市主、次干道及支路建设，打通交通微循环，使惠阳区、大亚湾开发区快速接入深圳南坪快速。

专栏3.1 “十三五”时期普通公路重点工程

①国省道续建投产项目：省道S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程等6个项目，路线全长约84公里，投资合计约32.6亿元。 ② 国省道新开工项目：省道S242线中洞至汕尾交界段改建工程等18个项目，总里程约275公里，投资合计约142亿元。 ③ 重要经济干线续建投产项目：惠东县新吉盐公路及平海至盐洲段等4个项目，总里程约32公里，投资合计约26亿元。 ④ 重要经济干线新开工项目：中广核广东太平岭核电厂进厂公路等91个项目，总里程1188公里，总投资536亿元。

（2）普速铁路。

实施惠大铁路复线电气化改造，纯洲进港铁路线工程，为惠州港荃湾港区、纯洲港区煤码头以及中海油大亚湾一、二期炼油项目提供后方铁路运输通道。

专栏3.2 “十三五”时期普速铁路重点工程

①惠大铁路复线电气化改造，总里程59.8公里，总投资约28.8亿元。

- 3．广覆盖基础网络。

（1）农村公路。

以畅通、安全为中心提档升级农村公路，集中攻坚无路面路改造、窄路面路改造及危桥改造。重点推进26个路段共337公里县道改造。

有序推进通行政村公路窄路面拓宽改造。加大对贫困地区、少数民族地区扶贫发展力度，到“十三五”期末，全面完成少数民族地区和通200人以上自然村（至村口）3000公里道路硬底化建设。

专栏3.3 “十三五”时期农村公路重点工程

①续建投产项目：博罗县龙江东江大桥等项目3个，共22.6公里，投资5亿元。 ②新开工项目：惠阳区X202线良井至白花公路工程等项目30个，共314公里，投资139亿元。

（2）经济线路。

以服务工业园区、农业产业园区和旅游开发区发展为重点，加快建设园区衔接路，打通断头路、优化连接线，提高“最后一公里”服务水平。

专栏3.4 “十三五”时期农村公路一般经济线路工程

①新开工项目：博罗县兴龙一路公路工程等项目66个，共364公里，投资53亿元。

（3）邮政基础网络。

以中心局为节点、邮政网点为终端、便民服务站和村邮站为末梢，完善邮政普遍服务网络布局，重点推进农村地区的邮政网点建设和改造。

4．高等级港航体系。

（1）港口深水码头。

加快惠州港专业化、规模化、现代化码头建设，进一步加强集装箱、煤炭、矿石、油品和粮食等专业化大型深水泊位建设。重点实施荃湾港区煤码头一期工程、荃湾港区5万吨级石化码头工程、中海油惠州炼化二期一体化项目配套码头工程、华瀛燃料油调和中心码头、碧甲作业区粮食码头、东马港区欧德油储公用石化码头与壳牌石化码头扩建等工程。到2020年末，惠州港预计拥有55个生产性泊位，其中万吨级泊位达28个，年货物通过能力达到1.3亿吨，吞吐量达到1.1亿吨，集装箱吞吐能力达到120万TEU，吞吐量达到100万TEU，跻身亿吨大港行列。

（2）高等级航道。

进一步提升航道等级，推进惠州港马鞭洲主航道30万吨扩建工程、东江河源至石龙航道扩能升级工程、荃湾港区15万吨级航道扩建工程等3个项目建设。

专栏4 “十三五”期港口航道重点项目

① 港口新开工项目：惠州港荃湾港区7万吨级通用散杂货码头（粮食码头）、惠州港东马港区欧德油储公用石化码头与壳牌石化码头扩建、惠州港内河港区潼湖码头、惠州港内河港区龙溪作业区荣辰码头、惠东核电项目配套码头、惠州港碧甲码头工程、惠州港荃湾港区油气码头结构加固改造工程、惠州港荃湾港区10万吨级油气码头项目、惠州港惠东港区7万吨级粮食码头项目、惠州港惠东县活牛码头项目、惠州港惠东港区LNG清洁能源码头、惠州港惠东港区冷链物流码头等13个项目。 ② 港口投产项目：惠州市荃湾港区煤码头一期工程、惠州市荃湾港区5万吨级石化码头工程、华瀛燃料油调和配送中心配套码头、惠州港引航服务基地项目、惠州大亚湾华德保税油库及配套码头项目、中海油惠州炼化二期一体化项目配套码头工程、项目6个，投资63亿元。 ③航道新开工项目：惠州港马鞭洲主航道扩建、东江河源至石龙航道、荃湾港区15万吨级航道扩建工程项目3个，投资18亿元。

- 5．民航机场。

深中过江通道建成后将深圳机场辐射范围拓展至江门及中山地区，深圳机场将面临旅客饱和，部分旅客将分流至惠州机场，为惠州机场的发展带来了新的机遇和挑战。十三五期间将高标准（远期规划为4E级民用机场）推进惠州机场二期改扩建工作，新建航站楼及相关配套设施，打造惠州市新的区域性门户枢纽。

增加航班密度、提升主业发展规模，与周边大型机场开展“错位发展、差异化竞争”，不断扩大惠州机场的影响力和知名度。改造升级机场服务设施环境，提供更多便民优质服务。逐步培育和壮大区域航空市场，初步形成惠州机场航空城发展雏形。到2020年，惠州机场旅客吞吐量达到180万人次，旅客吞吐能力达到400万人次，货邮吞吐量达到9500吨，货邮通过能力达到11000吨。

6．综合交通枢纽体系。

（1）综合客运枢纽。

开展全市范围的客运站场布局规划，构建布局合理、层次分明、衔接顺畅、服务便捷、高效集约的综合客运枢纽体系。

以“零换乘”的理念规划建设综合客运枢纽，依托新建的高铁站、城市城际轨道站，规划建设集两种或以上对外交通方式的综合客运枢纽，实现设施一体化布局，对外运输方式和城市交通实现运力匹配、时刻衔接，最大程度缩短旅客换乘距离和换乘时间。

规划建成惠州市中心客运枢纽、高铁惠城中心枢纽站（惠城南站）、高铁江北枢纽（惠州北站）、惠阳区高铁站客运中心枢纽（惠州南站）。

（2）客运站。

规划建设博罗县城中心客运站、博罗县园洲汽车客运站、仲恺高新区客运站、龙门县汽车客运总站、大亚湾中心汽车客运站，配套建设综合客运枢纽场站中的公共交通服务设施，保障公共交通服务设施与枢纽主体工程同步设计、同步施工、同步建成使用。

（3）货运枢纽。

在重要物流节点、制造业基地和综合交通枢纽，按照符合城市发展规划、国土利用规划的要求，充分利用已有物流园区、货运场站、仓储基地、工业园区等有利条件，统筹规划建设一批以布局集中、用地节约、产业集聚、功能集成、经营集约为特征的现代物流园区。重点推进顺丰电商物流园（惠城区河南岸）、邮政速递物流园（江北）、中投物流园（仲恺高新区）、中外运广东石龙铁路物流基地（博罗县石湾镇）等4个物流园区（基地）建设（或扩建）。

专栏5 “十三五”时期客货运场站重点项目

① 客运枢纽项目：惠州市中心客运枢纽、高铁惠城中心枢纽站（惠城南站）、高铁江北枢纽（惠州北站）、惠阳区高铁站客运中心枢纽（惠州南站）。 ②客运站项目： 博罗县城中心客运站、博罗县园洲汽车客运站、仲恺高新区客运站、龙门县汽车客运总站、大亚湾中心汽车客运站。 ③货运枢纽项目：顺丰电商物流园（惠城区河南岸）、邮政速递物流园（江北）、中投物流园（仲恺高新区）、中外运广东石龙铁路物流基地（博罗县石湾镇）等。

- （二）提升综合运输服务。

- 1．公共客运。

（1）城乡客运一体化发展。

构建（城际、城市、县乡、镇村）四级客运一体化网络，规范层级间运输接驳管理，提升接驳效率和换乘体验。继续巩固深莞惠三市运输服务成果，结合新增轨道交通线网，进一步优化调整现有跨市公交线路，按需新增调整跨市公交线路。以新型城镇化发展为契机，完善城乡一体客运服务，推进城镇客运班线公交化运营。

贯彻落实省交通运输厅《深化道路客运行业改革实施意见》，深化客运班线结构调整，积极应对铁路和轨道交通发展，发展机场客运（接驳）专线和高铁、轨道客运（接驳）专线。推进道路客运与铁路、民航客运售票系统联网，以联网售票和电子客票为支撑，试点开展客运联程联运，基本实现“一票到家”的全程出行链服务。

（2）城市公共交通优先发展。

全面实施《惠州市创建广东省首批公共交通示范城市五年实施方案（2014~2018年）》，实现公交无缝对接机场、城市城际轨道和直通主要景区，推动惠州市区实现城乡公交顺畅对接，提升公交服务水平；落实公交优先发展的配套资金和用地，做到（资金和用地）保障优先、（公交站）建设优先。

完善公交枢纽站和首末站体系，加快公交站亭建设，对惠州市区新建和改扩建的的主干道同步规划建设港湾式停靠站，符合条件的其他主干道实施港湾式公交停靠站改造。加快城市公交换乘枢纽及场站建设，“十三五”期间，中心城区建成公交换乘枢纽4个，新建或升级改造公交首末站10个、停保场4个，提高公交站点500米覆盖率，实现公共交通服务均等化目标。

推进公交专用道网络建设，布设公交优先车道、单向干线和公交逆行车道等优先车道，2016年市区新增公交专用道或优先车道10公里，到“十三五”期末达到55公里。

依托西湖、东江等内河陆域的旅游特色资源，进一步提升发展东江游，发展为市区渡江水上巴士。

建设智慧公交系统，提高公交线网规划、线路调整和投放的科学决策水平，实施公交运行智能化监控，提供公交运行状况公众信息服务等。建立公交专用道车载违章抓拍监控系统，实现通行公交专用道公交车辆100%覆盖。开展公交优先通行信号系统建设工作，在市区公交客流量较大且有条件的主干道进行公交优先信号配置，减少公交车辆在交叉口的等候时间。

专栏6 “十三五”时期创建公交示范城市重点项目

① 公交专用道建设：建设50公里公交专用道，总投资5000万元。 ② 公交专用道车载违章抓拍监控系统：建设公交专用道车载违章抓拍监控系统，公交车安装车载监控设备，总投资200万元。 ③ 公交系统优先建设：总投资300万元。 ④ 公交与莞惠城际轨道交通接驳项目，7个站点，总投资10292万元。

（3）农村客运均等化发展。

继续巩固农村客运三个百分百成果，根据建制村调整及农村公路生命防护工程实施情况，及时开通班车（含农村道路客运），实现“路通车通”。增加农村客运班线覆盖广度和深度，加大对农村客运站（亭）建设投入力度，有条件的地区建设双向候车亭。

（4）水路客运蓝色发展。

依托惠东县巽寮湾、大亚湾开发区海滨特色旅游资源，继续发展沿海滨海客运和游艇旅游业，开辟惠州珠三角核心区域的特色滨海旅游航线。

专栏7 “十三五”时期市区水上交通重点项目

新开工项目：深圳-惠州-汕尾水上旅游客运项目、市区水上巴士项目、沿海游艇码头项目。

- 2．货运物流。

（1）加快货运转型升级。

大力推广甩挂运输，以建设粤苏皖赣物流大通道为契机，以物流园区为节点，将甩挂运输作为货运物流业转型升级新引擎。加快推进铁路与港口、公路货运枢纽之间的衔接，建设以甩挂运输、多式联运为核心的货物集疏运体系。结合惠州市实际，加快建设以石化数码产品、纺织服装、鞋类、粮食、农副产品、建筑材料等为主的现代物流园区。推动公路货运枢纽与物流园区的融合发展,引导支持公路货运站场向综合型货运物流枢纽转型升级。引进和培育并举，建设一批商贸中心、物流中心、配送中心、区域分拨中心和第三方专业物流等物流企业，培育有区域竞争力及辐射能力的龙头和品牌物流企业。

增强惠州市港口物流节点作用。以海港为龙头，以内陆公路、公路为分枝，构建以港口为中心，多式联运紧密衔接的港口物流体系。构建集装箱运输体系，延伸港口产业链，拓展增值物流服务,加强港口与区域内产业互动及商贸融合。推进“港站一体化”，实现港口码头与铁路货运站无缝衔接，为铁水联运创造条件。

（2）完善城市配送体系。

联合邮政等有关部门推动城市配送车辆统一标识管理，规范物流快递配送车辆管理，给予快递专用车辆城市通行和作业便利。鼓励货运枢纽站场升级完善城市快递配送功能。鼓励发展共同配送等物流快递配送组织新模式。

（3）推进农村物流网络建设。

与邮政部门联合推动城乡快递服务，统筹利用农村客运服务、邮政服务等资源，从邮件代运、物资配送、仓储服务、金融服务和票务代理等五个方面推进，建立综合的便民服务平台。研究利用农村客运服务，特别是市到县、县到乡（镇）的客运班车代运邮件、快件；利用邮政服务网点，开办票务代理、代缴费、代办ETC卡等综合金融服务；借力大型快递企业专业服务，实现海产品、农产品等鲜活产品全程冷链快递服务，形成更有效率的快递物流运作模式。

- 3．邮政服务。

推进机场、汽车站、火车站、高速公路服务区、公交枢纽站、港口码头的邮政和快递功能区建设，实施快递“上机上铁”工程，建设区域性快递分拨中心。引导快递企业利用农村客运站、货运站等交通基础设施，建立仓储场地、小型快递分拨中心和物流建设中心，完善快递网络。推进邮政企业、快递企业与交通运输企业资源整合、共享，共同发展。鼓励物流龙头企业、快递电商、中小企业物流联盟延伸农村经营服务网络，推进物流快递与电子商务融合发展，推广先进适用的农村物流装备，提升末端物流配送服务水平。加强邮政业管理，确保行业诚信、安全、有序发展。

- （三）智慧绿色平安发展。

- 1．智慧交通。

贯彻实施《惠州市智慧交通建设发展规划（2015~2020年）》，围绕“慧交通•惠生活”的发展理念，以信息化与行业业务的深度融合为抓手，向科技要生产力，促进交通运输服务方式、运营组织方式、管理决策方式等转型升级，加快建设惠州综合交通网络运行协调与应急调度中心（TOCC），到2020年，基本建成适应现代交通运输业发展要求的，具有惠州特色和示范意义的智慧交通体系。在缓解交通拥堵、增强公共交通吸引力、提升综合交通运行决策能力、提高出行信息服务水平四个方面取得重点突破，基本实现出行服务人性化、行业管理精细化、交通决策科学化。

专栏8 “十三五”期智慧交通重点项目

综合交通运输智能管理信息平台：惠州综合交通网络运行协调与应急调度中心系统工程（TOCC）总投资8000万元。

- 2．绿色交通。

坚持建设、养护绿色发展。强化节能设计与绿色施工管理，努力降低能源消耗和排放水平，加强生态防护、植被恢复与绿化建设；加大公路隧道、服务区、收费站、港口、航标等交通基础设施的节能技术改造力度。

坚持低排放运输装备优先应用。大力推广应用节能环保型运输车船，并同步开展充电充气设施规划建设；应用液化天然气、压缩天然气汽车于城市出租车、公交车、重型货车、港口集装箱车辆，鼓励采用清洁能源、新能源车辆开展物流（快递）配送业务，有序推进LNG动力船舶应用，引导高效节能港口装卸设备发展。大力发展机动车“绿色维修”，全面建立实施汽车检测与维护制度，提升排放维修技术和装备水平。积极发展船舶修造业，加快淘汰高能耗、高排放的老旧工程机械、船舶等。增强船舶、港口码头污染防治能力。将充电设施纳入高速公路服务区配套建设项目范围。

- 3．平安交通。

夯实交通安全责任制度体系。按照新《安全生产法》完善行业安全生产监管“一岗双责”等责任制度，建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督”的“五位一体”交通运输安全生产工作机制；强化交通运输安全监管力度，正确行使“责令停产停业”等行政处罚手段，督促交通运输经营单位及时整改安全生产问题、消除事故隐患；完善督查和监督机制，建立健全行业安全定期巡查制度，巩固企业安全生产“红线”意识，维持较高的安全警戒水平。

强化安全预警与应急处理。加强自然灾害袭击下交通安全应急保障技术、交通安全预警机制和风险管理技术、石化区危险品运输安全保障系统技术等研究和应用。建设营运车辆监控调度与应急指挥系统和站场视频管理指挥系统；坚持以“三项行动”、“三项建设”为抓手，建立完善的交通安全保障体系。倡导安全文化，健全安全法规，加强源头管理，落实安全生产责任制，建立长效交通安全管理机制。以安全生产隐患排查为重点，确保安全生产形式总体稳定，减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重、特大事故。

- （四）深化体制机制改革。

1．构建交通运输大部门管理体制。

完善综合交通运输管理体制机制，提高资源配置使用效率，优化提升综合运输系统整体效率。

2．推进交通运输事权与支出责任相适应试点。

开展交通运输事权与支出责任相适应试点改革，研究建立与事权相匹配的支出责任体系和管理制度，建立更加稳定持续的交通公共财政保障制度。加快交通运输事权与支出责任划分改革进度，完善与履行职责相适应的机构设置、人员配备和保障机制，确保事权法定、权责分明。

3．交通基础设施建设投融资体制改革。

多渠道筹集交通建设资金，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。探索“PPP”等建设合作模式，引导社会资金积极参与交通基础设施建设和城市公共交通运营服务。加快推进高速公路等沿线土地综合开发。探索建立政府还贷高速公路银行贷款本息的偿还保障机制。

4．开展公路养护管理体制改革。

明确和落实地方政府对普通公路的主体责任，稳步推进公路养护管理运行机制改革，妥善实行公路养护市场化，健全普通公路资金保障机制。

（五）开放合作区域一体。

深化深莞惠交通运输一体化。贯彻落实《推进珠三角地区公路水路一体化实现“九年大跨越”工作方案》，对照实现“九年大跨越”目标，深化深莞惠河汕交通运输四个一体化（规划一体化、网络一体化、运输服务一体化、管理一体化），加快推进深莞惠物流一体化。

推进深莞惠河汕五市交通运输一体化。落实深莞惠河汕五市党政领导联席会议签订的工作协议，加快推进深惠城轨、赣深客专、厦深沿海高铁通勤班列等轨道交通对接；启动河惠汕高速等高速公路前期工作；推动国道G205及省道S120等国省道的改造；开展深惠汕三市水上旅游客运、深圳坪山新区与惠州大亚湾等跨界公交对接，打造深莞惠+河源、汕尾便捷、安全、有序、经济的交通出行环境，不断深化实现五市交通一体化进程，为促进区域经济合作与发展提供交通运输先导保障。

六、投资用地匡算

（一）投资匡算	。

“十三五”时期惠州市交通基础设施建设项目计划投资总额约965亿元，是“十二五”完成投资640亿元的1.51倍。

项目类别投资构成如下：公路投资619亿元（其中高速公路投资389亿元、国省道主干线投资71亿元），枢纽站场投资65亿元（其中客运枢纽及站场42亿元、货运站14亿元、机场改扩建10亿元），港口水运工程投资67亿元（其中沿海港口及航道50亿元，内河港口及航道17亿元），铁路轨道交通投资210亿元（铁路交通200亿元，城际轨道交通10亿元），支持保障系统投资3.8亿元。

资金来源渠道构成如下：中央及省等上级补助资金为86亿元（占总投资8.9 %），市县等财政资金149亿元（占总投资15.4 %），其他投资720亿元（占总投资74.6%）。

表6 “十三五”时期投资预测（单位：亿元）

| “十三五”惠州市交通基础设施建设各年份投资（亿元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 总计 |
| 项目合计 | 147 | 169 | 195 | 216 | 238 | 964 |
| 一、公路项目合计 | 116 | 109 | 120 | 137 | 138 | 618 |
| 1.高速公路建设项目 | 79 | 55 | 68 | 78 | 71 | 351 |
| 从莞高速公路惠州段 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 潮州至惠州高速公路惠州段 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 武深高速新丰博罗段 | 20 | 23 | 33 | 32 | 0 | 108 |
| 河惠莞高速平潭至潼湖段 | 3 | 19.5 | 23 | 28 | 31 | 105 |
| 河惠莞高速惠阳至紫金段 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 惠龙高速 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 3.8 | 8 |
| 广惠东延线二期 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.65 | 14.65 |
| 汕湛高速惠州至清远段 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 36 |
| 河惠汕高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 河惠深高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 龙博高速（暂定名） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 2.高速公路互通工程 | 1.19 | 4.61 | 3.58 | 4.75 | 7.09 | 21.22 |
| 3高速公路改扩建工程 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| 4.国省道项目 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 71 |
| 5.其他地方公路 | 21 | 34 | 33 | 38 | 34 | 159 |
| 二、港口航道项目合计 | 12 | 12 | 13 | 12 | 19 | 67 |
| 1.港口项目 | 10 | 10 | 10 | 910 | 11 | 50 |
| 2.航道项目 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 |
| 三、枢纽项目合计 | 16 | 14 | 14 | 8 | 10 | 65 |
| 1.客运站项目及机场 | 14 | 11 | 13 | 7 | 5 | 52 |
| 2.货运站(物流园) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 四、铁路轻轨项目合计 | 0 | 30 | 41 | 49 | 60 | 180 |
| 广汕客运专线惠州段 | 1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 70 |
| 赣州至深圳客运专线惠州段 | 1 | 12 | 13 | 15 | 19 | 60 |
| 惠州至深圳城际轨道交通线 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 惠大铁路复线电气化工程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 深圳地铁14号线（惠州段） | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| 惠州地铁1号线 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 惠州市中心城区有轨交通线 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 五、支持保障系统合计 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 3.8 |

（二）用地匡算。

惠州市“十三五”期交通建设项目共需用地约27.09万亩。各类项目用地构成如下：公路用地226062亩（高快速路102962亩，国省道主干线17852亩，重要经济干线及农村公路105091亩，桥梁工程157亩），枢纽场站用地10493亩（客运站3211亩、货运站及物流场站1283亩、铁路场站4500亩、机场1500亩），铁路及轨道工程用地33820亩（铁路30820亩、轨道交通3000亩）。

表7 “十三五”期间惠州市交通建设用地需求构成

|  | 公路 | 铁路及轨道 | 枢纽场站 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模（万亩） | 22.60 | 3.38 | 1.05 | 26.34 |
| 比例 | 83% | 13% | 4% | 100.00% |

- 七、保障措施

（一）加强组织领导。

规划实施过程中，要统一思想、高度重视、周密部署、精心组织，各部门、各单位要加强组织领导，明确实施主体责任和保障主体责任，明确责任部门和责任人。充分发挥高速公路建设指挥部、港口建设领导小组、轨道交通建设领导小组等政府协调指挥机构的积极作用，协调解决涉及地方政府及群众利益的问题，加快推动项目建设进程。

（二）拓展资金渠道。

积极争取国家和省专项投资补助，加大市县（区）财政对交通建设与维护的投入。整合资源，有效利用既有建设资金，拓宽投融资渠道，扩充融资模式，实现全市交通运输业滚动、可持续发展；以资本为纽带，积极吸纳社会资金，拓展融资渠道；完善政府补贴机制，通过沿线开发等方式实现外部效益内部化，提高综合运输体系的经济和社会效益。对于具备条件的部分交通建设项目，积极探索采取PPP模式。

（三）做好用地保障。

交通建设项目需要利用大量土地，土地是影响交通发展的另一个重要因素。随着城市化进程加快，交通用地的征地拆迁难度不断加大。节约集约利用土地，切实解决交通建设项目用地问题；做好交通建设的征地拆迁，为项目顺利实施保驾护航。一方面要做好土地利用总体规划，需把交通用地指标纳入土地利用总体规划。另一方面，要想方设法优化交通布局，综合利用土地，实现节约集约利用土地。

征地拆迁问题是影响交通建设项目实施的重要外围环境因素。征地拆迁要以地方政府为主导，坚持依法依规按程序进行，依据规定的标准执行，将征地拆迁款直接发放到被征地群众手中，妥善处理好被征地群众的生产生活问题。

（四）强化规划指导督查。

根据本规划制订年度实施计划，确保规划各项目标和任务的顺利完成。切实编制项目实施计划，做好与本规划的衔接。加强对规划实施情况的监督检查，完善中期评估制度，分析实施效果，及时解决实施中遇到的问题和困难，提出确实有效的应对措施和方法。

（五）完善沟通协调机制。

建立有效的综合运输调控与协调机制，逐步建立完善综合运输管理体制。各级政府和交通运输行业，加强协调沟通。加强跨行政区域间的衔接与合作，协调区域各城市交通基础设施规划和建设。各级政府与重点项目建设单位通力合作，加强协调，住房和城乡规划建设、国土资源、水务、环保等相关职能部门在交通建设项目线位走向、用地审批、征地拆迁、环境影响评价、水土保持等方面给予积极支持，形成促进综合运输体系发展的良好外部环境。

（六）重视人才队伍建设。

抓好面向交通运输行业发展所需的行政管理、交通建设工程监管、公路水路轨道交通运营管理等专业人才的教育培训项目管理。加大人才引进力度，引领行业创新发展。加快交通运输人才能力培养与素质提升，建设业务精通、行为规范、胜任现代科学管理工作要求的管理队伍，培养一批交通运输高素质技能型人才。

（七）加强宣传引导。

加强新闻宣传，创新宣传模式，抓好交通运输重大题材的策划宣传，加强与社会媒体的联系沟通，为交通运输发展营造良好的舆论环境。健全交通运输应急宣传机制。畅通新闻宣传信息网络，加强新闻宣传体系建设。提升新媒体运用水平和突发事件舆论引导能力，注重引导网络媒体传播行业“正能量”。进一步加大网络媒体舆情跟踪分析。

（八）鼓励公众参与。

注意吸纳民意，广泛征求社会各界意见和建议，注重提高规划的公众参与度，使规划决策更科学、更民主、更符合实际，经得起历史和实践的检验。

公开方式：主动公开