附件1

惠州市2016年1～6月重点项目

分责任单位完成情况汇总

| 项目责任单位 | 项目个数 | 总投资 （万元） | 2016年投资计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 （万元） | 1～6月累计 完成投资 （万元） | 完成年度计划 (%) |
| 总计 | 214 | 41855404 | 5903039 | 2969156 | 50.30 |
| 惠城区 | 24 | 3218729 | 388500 | 236019 | 60.75 |
| 惠阳区 | 18 | 4569600 | 440000 | 305896 | 69.52 |
| 惠东县 | 27 | 6299510 | 480339 | 257775 | 53.67 |
| 博罗县 | 23 | 3297686 | 297696 | 165853 | 55.71 |
| 龙门县 | 17 | 1746771 | 286000 | 155200 | 54.27 |
| 大亚湾开发区 | 17 | 5864385 | 1843138 | 1022118 | 55.46 |
| 仲恺高新区 | 42 | 4891551 | 724000 | 437150 | 60.38 |
| 市发展改革局 | 3 | 4526500 | 25000 | 0 | 0.00 |
| 市教育局 | 1 | 67082 | 10000 | 0 | 0.00 |
| 市公安局 | 6 | 81080 | 40154 | 7050 | 17.56 |
| 市环保局 | 2 | 43198 | 10000 | 4640 | 46.40 |
| 市住建局 | 2 | 83497 | 13600 | 7677 | 56.45 |
| 市交通运输局 | 6 | 4196074 | 745000 | 152301 | 20.44 |
| 市水务局 | 5 | 472413 | 119400 | 20139 | 16.87 |
| 市文广新局 | 1 | 54000 | 12000 | 5000 | 41.67 |
| 市国资委 | 2 | 350500 | 64000 | 5284 | 8.26 |
| 市林业局 | 1 | 49000 | 15000 | 2037 | 13.58 |
| 市海洋与渔业局 | 1 | 7450 | 4350 | 274 | 6.30 |
| 市公用事业局 | 4 | 337699 | 91000 | 34713 | 38.15 |
| 市代建局 | 1 | 36200 | 10000 | 2480 | 24.80 |
| 市公路局 | 5 | 298226 | 70300 | 23779 | 33.83 |
| 市港务局 | 2 | 552616 | 45000 | 37681 | 83.74 |
| 市公安消防局 | 1 | 9473 | 2500 | 0 | 0.00 |
| 惠州供电局 | 3 | 802165 | 166062 | 86090 | 51.84 |

附件2

惠州市2016年1～6月重点项目分行业完成情况

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2016年投资计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 （万元） | 1～6月累计 完成投资（万元） | 完成年度计划 (%) |
|  | 总计（214项） | 41855404 | 5903039 | 2969156 | 50.30 |
| 一 | 交通项目（34项） | 11007706 | 1190800 | 327965 | 27.54 |
|  | 投产项目（5项） | 886804 | 390300 | 67530 | 17.30 |
|  | 续建项目（15项） | 3242970 | 582500 | 211329 | 36.28 |
|  | 新开工项目（14项） | 6877932 | 218000 | 49106 | 22.53 |
| 二 | 能源项目（8项） | 1662039 | 274662 | 156521 | 56.99 |
|  | 投产项目（1项） | 48327 | 23000 | 11500 | 50.00 |
|  | 续建项目（7项） | 1613712 | 251662 | 145021 | 57.63 |
| 三 | 农业水利项目（18项） | 1511807 | 301446 | 92507 | 30.69 |
|  | 投产项目（4项） | 159384 | 84096 | 18893 | 22.47 |
|  | 续建项目（8项） | 920272 | 147350 | 52814 | 35.84 |
|  | 新开工项目（6项） | 432151 | 70000 | 20800 | 29.71 |
| 四 | 现代产业项目（63项） | 16183495 | 2859138 | 1727810 | 60.43 |
|  | 投产项目（6项） | 1940000 | 207000 | 194600 | 94.01 |
|  | 续建项目（35项） | 11360999 | 2219138 | 1255840 | 56.59 |
|  | 新开工项目（22项） | 2882496 | 433000 | 277370 | 64.06 |
| 五 | 现代服务业项目（53项） | 10171490 | 941000 | 524190 | 55.71 |
|  | 投产项目（5项） | 326040 | 102000 | 62600 | 61.37 |
|  | 续建项目（26项） | 7184262 | 535000 | 294680 | 55.08 |
|  | 新开工项目（22项） | 2661188 | 304000 | 166910 | 54.90 |
| 六 | 环保生态项目（6项） | 192875 | 48500 | 31287 | 64.51 |
|  | 投产项目（1项） | 72500 | 12500 | 12693 | 101.54 |
|  | 续建项目（2项） | 43198 | 10000 | 4640 | 46.40 |
|  | 新开工项目（3项） | 77177 | 26000 | 13954 | 53.67 |
| 七 | 社会保障及文化事业项目（32项） | 1125992 | 287493 | 108876 | 37.87 |
|  | 投产项目（4项） | 117578 | 56500 | 12945 | 22.91 |
|  | 续建项目（21项） | 765359 | 183493 | 79281 | 43.21 |
|  | 新开工项目（7项） | 243055 | 47500 | 16650 | 35.05 |