附件2

惠州市2016年1～6月重点项目分行业完成情况

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2016年投资计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 （万元） | 1～6月累计 完成投资（万元） | 完成年度计划 (%) |
|  | 总计（214项） | 41855404 | 5903039 | 2969156 | 50.30 |
| 一 | 交通项目（34项） | 11007706 | 1190800 | 327965 | 27.54 |
|  | 投产项目（5项） | 886804 | 390300 | 67530 | 17.30 |
|  | 续建项目（15项） | 3242970 | 582500 | 211329 | 36.28 |
|  | 新开工项目（14项） | 6877932 | 218000 | 49106 | 22.53 |
| 二 | 能源项目（8项） | 1662039 | 274662 | 156521 | 56.99 |
|  | 投产项目（1项） | 48327 | 23000 | 11500 | 50.00 |
|  | 续建项目（7项） | 1613712 | 251662 | 145021 | 57.63 |
| 三 | 农业水利项目（18项） | 1511807 | 301446 | 92507 | 30.69 |
|  | 投产项目（4项） | 159384 | 84096 | 18893 | 22.47 |
|  | 续建项目（8项） | 920272 | 147350 | 52814 | 35.84 |
|  | 新开工项目（6项） | 432151 | 70000 | 20800 | 29.71 |
| 四 | 现代产业项目（63项） | 16183495 | 2859138 | 1727810 | 60.43 |
|  | 投产项目（6项） | 1940000 | 207000 | 194600 | 94.01 |
|  | 续建项目（35项） | 11360999 | 2219138 | 1255840 | 56.59 |
|  | 新开工项目（22项） | 2882496 | 433000 | 277370 | 64.06 |
| 五 | 现代服务业项目（53项） | 10171490 | 941000 | 524190 | 55.71 |
|  | 投产项目（5项） | 326040 | 102000 | 62600 | 61.37 |
|  | 续建项目（26项） | 7184262 | 535000 | 294680 | 55.08 |
|  | 新开工项目（22项） | 2661188 | 304000 | 166910 | 54.90 |
| 六 | 环保生态项目（6项） | 192875 | 48500 | 31287 | 64.51 |
|  | 投产项目（1项） | 72500 | 12500 | 12693 | 101.54 |
|  | 续建项目（2项） | 43198 | 10000 | 4640 | 46.40 |
|  | 新开工项目（3项） | 77177 | 26000 | 13954 | 53.67 |
| 七 | 社会保障及文化事业项目（32项） | 1125992 | 287493 | 108876 | 37.87 |
|  | 投产项目（4项） | 117578 | 56500 | 12945 | 22.91 |
|  | 续建项目（21项） | 765359 | 183493 | 79281 | 43.21 |
|  | 新开工项目（7项） | 243055 | 47500 | 16650 | 35.05 |